[image: image1.jpg]


港融投资绩效跟踪评价报告

春申文化广场后勤运行保障经费项目
财政支出绩效跟踪评价报告
（2019年度）
项目名称：春申文化广场后勤运行保障经费项目
项目单位：上海市闵行区文化和旅游局
评价机构：上海港融投资管理有限公司
二〇一九年九月
目录
2摘要


2一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标


3二、项目资金安排和执行情况


3三、项目产出类绩效指标完成情况


3四、项目跟踪结果判定


3五、项目存在问题概述


5正文


5一、项目概况


5（一）项目立项程序和依据


6（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况


9（三）项目实施组织管理情况


14（四）项目预算安排和执行情况


17（五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况


19二、项目完成情况及偏差分析


20（一）投入类指标完成情况及存在偏差


21（二）过程类指标完成情况及存在偏差


23（三）绩效类指标完成情况、偏差分析及全年预测


26三、对项目跟踪的结果判定


27四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测


28五、建议和改进措施





春申文化广场后勤运行保障经费项目

财政支出绩效跟踪评价报告
摘要
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标
（一）项目要解决的主要问题
闵行区春申文化广场是由区府投资建设，以提高闵行乃至上海西南地区城市品质、提高居民生活质量、加强文化软实力建设、形成乐在闵行的文化共识、促进区域经济社会和谐发展、给闵行居民提供安全舒适文化建设环境为目的的高端文化场馆群落；为保障其正常运行，同时不断提高后勤管理服务水平，安排专项资金对其日常运转过程的必要支出进行覆盖，包括水电、燃气、食堂、物业等多项内容。
（二）项目的绩效目标
项目年度绩效目标为通过将管理职能移交给专业部门（闵行区机管局），并采用市场化方式实施物业及食堂管理，确保闵行区春申文化广场中的档案馆、城市剧院、图书馆及青少年活动中心正常运作，有序开放；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，不断提升服务质量及相关社会公众的满意度，力争“服务无投诉、安全无事故”；通过安排落实非政府采购资金，保障场馆运行过程中水、电、燃气等日常支出，同时覆盖场馆内专业性设备的零星维修养护及会务耗材支出，确保场馆会务活动的有序组开展及设施设备的正常运转。
项目具体产出目标如下：
1.食堂开放天数≥358天
2.保障会务≥500场
3.检修频率≥每天8次
4.保安日均班次≥3班
5.保洁日均在岗时间≥12小时
6.监管考核得分≥95分
7.接到场馆使用方维修需求后5分钟之内进行响应，小问题立即修复，需购买配件3-7天内完成维修。
8.不发生有责停水停电、食品安全事故及场馆安全事故3类主要应急事故
二、项目资金安排和执行情况
春申文化广场后勤运行保障经费项目预算总额为1407.10万元，全部为区级资金，截至2019年8月31日，实际支出1027.88万元，预算执行率为73.05%。
三、项目产出类绩效指标完成情况
本次跟踪期间为2019年1月1日至2019年8月31日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好：
闵行区春申文广后勤运行保障经费项目实施过程中，共计开放食堂236天，完成食堂供餐合计48786人次；配合、保障场馆会务448场，合计20777人次；全年未发生重大安全事故、食品安全事故或设施设备失窃事故；项目实施过程中有效落实了节能降耗理念，促使闵行区春申文化广场被国家发改委、国管局及财政部评为“全国节约型公共机构示范单位”。
四、项目跟踪结果判定
截至2019年8月31日，闵行区春申文化广场后勤运行保障经费项目绩效目标实现度为95%（详见表2.4绩效类绩效指标完成情况表），预算金额为1407.10万元，实际支出1027.88万元，预算执行率为73.05%。故评价组测算，项目完成情况为86.53%（完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%）。
故按照闵行区财政局跟踪结果判定标准，该项目检查结果为“运行正常”，1-8月的项目完成情况与实施计划一致，9-11月工作也将按计划有序开展，预计能够在12月31日有序完成2019年相关工作，基本能够达到预计目标。
五、项目存在问题概述
1.预算归口或需调整，预算编制有待加强
评价过程中发现，项目的主要内容为春申文化广场内四座场馆的日常运营经费，项目预算单位为闵行区文旅局，而承担具体管理职能的单位为闵行区机管局，或存事权与支出责任不匹配的情况，此外，评价组在访谈过程中了解到，“四馆”中，仅图书馆完全属于文化条线，项目预算安排于文旅局，在一定程度上挤占了文化资金的投入，即项目预算归口或需调整；评价组查阅项目预算安排与执行明细表发现，项目预算存在细化度不足及未结合实际工作计划安排的情况，具体是指部分科目未拆解至单价、数量，预算编制合理性不足。
春申文化广场后勤运行保障经费项目

财政支出绩效跟踪评价报告
一、项目概况
（一）项目立项程序和依据
春申文化广场位于闵行区莘庄南广场，融闵行区档案馆、区图书馆、区青少年活动中心于一体，旨在为闵行及本市西南地区的市民提供公共文化服务。其中，区青少年活动中心将成为区内青少年开展各类教育及少先队活动的新基地；区档案馆既能为市民提供政府公开信息、各种档案的查阅，也设有馆藏史料展区；区图书馆藏书达70余万册，设有普通图书、少儿、地方文献、多媒体等多个活动区域。
春申文化广场后勤运行保障经费项目是由闵行区文化和旅游局（以下简称“文旅局”），根据闵行区人民政府办公室第91期《区政府常务会议纪要》，自2011年5月起设立的经常性政府购买类项目。2018年以前项目主要涉及“三馆”，主要指春申文化广场中的图书馆、档案馆和青少年活动中心，2017年起，将城市剧院也纳入项目范围内。
项目经费用于委托第三方保障上述场馆的保安、保洁、电梯、空调、消防、强电、弱电等会务及食堂等相关后勤工作；由于项目的具体内容较为复杂专业，主要为后勤保障服务，故由闵行区机关事务管理局（以下简称“机管局”）根据上述会议纪要负责项目具体的组织及管理工作。
项目立项的相关政策依据：
1.《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》（国务院办公厅发）
『加快构建国家现代公共文化服务体系，包括统筹推进公共文化服务均衡发展，增强公共文化服务发展动力，加强公共文化产品和服务供给，推进公共文化服务与科技融合发展，促进地方主管部门依法组织、有效提升公共文化设施建设、管理和服务水平，切实履行“加大公共文化服务保障力度” 职责。』
2.《闵行区文化改革与发展‘十三五’规划》
『进一步完善区政府购买公共文化服务制度，形成“公益性原则、人性化服务、社会化运作、规范化服务和目标化成本”的运行模式，在政府购买公共文化服务的相关程序制度、社会监督机制上，形成多元参与、公平竞争的格局，不断提高公共文化产品和服务的质量效率。』
3.《区政府领导组织协调的春申文化广场后勤保障工作移交专题会议纪要》
『通过积极有效的组织管理工作，确保春申文化广场后勤保障正常运行，确定春申文化广场的物业管理和后勤保障纳入区机关事务管理局管理，项目经费由区文广局预算列支。』
（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况
1.项目要解决的主要问题
闵行区春申文化广场是由区府投资建设，以提高闵行乃至上海西南地区城市品质、提高居民生活质量、加强文化软实力建设、形成乐在闵行的文化共识、促进区域经济社会和谐发展、给闵行居民提供安全舒适文化建设环境为目的的高端文化场馆群落；为保障其正常运行，同时不断提高后勤管理服务水平，安排专项资金对其日常运转过程的必要支出进行覆盖，包括水电、燃气、通讯、食堂、物业等多项内容。
2.项目整体绩效目标
通过将管理职能移交给专业部门（闵行区机管局），并采用市场化方式实施物业及食堂管理，确保闵行区春申文化广场中的档案馆、城市剧院、图书馆及青少年活动中心正常运作，有序开放；通过日常监管、考核及督导，促使服务供应商积极履行服务承诺，不断提升服务质量及相关社会公众的满意度，力争“服务无投诉、安全无事故”；通过安排落实非政府采购资金，保障场馆运行过程中水、电、燃气等日常支出，同时覆盖场馆内专业性设备的零星维修养护及会务耗材支出，确保场馆会务活动的有序组开展及设施设备的正常运转。
具体绩效目标如下：
表1.1  具体绩效目标明细表
	一级目标
	二级目标
	三级目标
	目标值
	目标值来源

	产出目标
	数量目标
	完成食堂运营
	开放天数≥358天
	按合同约定，食堂每年应开放358天（大年三十至年初六共计休假7天）；每周由机管局统计汇总用餐人数并报送至服务供应商，供应商按该数量筹备供应餐品

	
	
	保障物业管理
	会务保障数≥500场；

检修频率≥每天8次；

保安日均班次≥3班；

保洁日均在岗时间不小于12小时
	按合同约定，物业管理公司需配合机管局对各馆使用方申报的会务活动进行组织保障；按每天8次的频率对场馆设施设备进行巡检（如发生简易故障则进行现场维修）；按既定排班及人员配置数量，部署并完成保安、保洁及绿化等相关工作

	
	时效目标
	及时响应维修需求
	接到场馆使用方维修需求后5分钟之内进行响应，小问题立即修复，需购买配件3-7天内完成维修
	管理制度及合同约定；常规性维修由物业管理公司直接实施，专业性设备维修由机管局统计汇总后，组织专业维修供应商赴现场进行维修

	
	质量目标
	监管考核得分情况
	考核得分≥95分
	按机管局相关管理制度，每年对食堂及物业管理服务供应商进行2次考核，由场馆使用方及机管局下属春申文化广场管理部进行评分，得分均不应低于95分

	
	
	控制应急事故发生
	不发生有责停水停电、食品安全事故及场馆安全事故3类主要应急事故
	按管理制度及合同约定；有责停水/停电指因未及时缴纳水电费而被供应单位停水/停电或因日常检修疏漏造成电线、水管损坏而引发的故障性停水停电；食品安全事故指因供应餐品的食品安全引发群体性食物中毒或被查证的其他食安问题；场馆安全事故指指火灾、踩踏等因管理/运营不当而引发的安全事故

	效果目标
	可持续目标
	设施设备完好率
	设施设备正常运转
	管理制度及合同约定，评价组参考机管局的巡查台账，赴现场随机对设施设备进行抽查，对场馆设施设备的完好性进行评判（以正常运转为标杆）

	
	
	场馆环境整洁度
	场馆环境整洁
	管理制度及合同约定，参考机管局的巡查台账

	
	
	场馆能耗控制率
	历年增长率≤10%；
当年增长率≤10%
	按招标要求，对比、分析近三年场馆的能耗变动情况及2018年的场馆能耗，以增长率不超过10%为标杆

	
	
	投诉处置率
	有责投诉数≤10起；
投诉处置率达100%
	按机管局管理规定，对各类投诉应先进行甄别查证，经查证的有责投诉需在1周内进行整改反馈

	
	
	场馆到访人次增长率
	到访人次较上年度增长率≥10%
	根据“十三五”规划及中长期发展规划提炼；通过场馆到访人次侧面反映场馆运营情况

	影响力目标
	满意度目标
	受益人群满意度
	≥80%
	考察项目受益人群的满意度


3.目标完成计划和现阶段完成情况
2019年闵行区春申文化广场后勤运行保障经费项目工作计划如下表所示：
表1.2  项目计划及完成情况表
	工作内容
	计划安排
	完成时间

	项目政府采购
	2019年1-4月
	2019年4月

	签订与中标单位合同
	2018年4月
	2018年4月

	春申文化广场日常运行
	2019年1月-12月
	已完成1月-8月

	管理考核
	2019年6月、11月
	2019年6月

	业务培训
	2019年8月
	2019年8月

	资金拨付
	政府采购部分每季度一付
	已完成第一、二、三季度

	
	非政府采购部分每月一付
	已完成1-8月


截至2019年8月31日，闵行区春申文广后勤运行保障经费项目实施过程中，共计开放食堂236天，完成食堂供餐合计48786人次；配合、保障场馆会务448场，合计20777人次；全年未发生重大安全事故、食品安全事故或设施设备失窃事故；项目实施过程中有效落实了节能降耗理念，促使闵行区春申文化广场被国家发改委、国管局及财政部评为“全国节约型公共机构示范单位”。
（三）项目实施组织管理情况
1.项目相关方
实施范围：闵行区春申文化广场；
服务对象：闵行区社会公众及文化广场内相关在职人员；
项目利益相关方：
财政部门：闵行区财政局，负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；
预算单位：闵行区文化广播影视管理局，负责项目预算的审核及申报，对机管局的请款进行初审并流转至财政请款；同时负责配合机管局落实场馆的日常运营工作，及时沟通报送场馆使用或运行需求，对场馆使用方在业务层面进行督导；
实施单位：闵行区机关事务管理局（下属春申文化广场保障部），负责按照区府文件对项目履行具体的管理职能，包括预算编制、服务供应商确定、合同签署、日常监管考核、物业/食堂运营业务督导培训、投诉接处、食品安全自查、会务组织安排、组织设备维修/养护、水电/燃气/通讯费统计、核对、缴纳等；
场馆使用单位：图书馆/档案馆/城市剧院/青少年活动中心使用方，负责场馆的具体运营；配合机管局每周统计用餐人数，提前报送场馆使用需求，与机管局保持顺畅有效的对接协调，并按机管局要求，对服务供应商的服务质量进行评分，作为服务供应商考核依据；
服务供应商：上海闵行后勤管理有限公司，负责按闵行区机管局要求，按合同条款或采购要求，做好相应的服务工作及内部管理，包括物业管理、食堂运营、零星设备维修及会务耗材等，接受闵行区机管局的日常监管与考核；
社会公众，项目主要受益方。
2.项目实施管理
2019年闵行区春申文化广场后勤运行保障经费项目，可划分为涉及政府采购部分、非政府采购部分，具体内容如下：
（1）政府采购部分
主要包括食堂运营、物业管理、场馆日常运营及零星维修等内容，通过公开招标委托一家后勤管理公司进行统一管理：
1）食堂运营
主要是对闵行区春申文化广场地下一层的食堂进行日常运营，该食堂总面积约430平方米，带有各类餐饮设备；食堂每年供餐358（大年三十至初六休假7天），供餐内容为午餐（自助及套餐混合）及晚餐（套餐）；项目经费仅为食堂运营经费，不包括食材成本，餐费由用餐职工按月缴纳，供餐标准为自助餐10元/餐，套餐8元/餐（仅指食材、调味品成本）；日常运营过程中，由闵行区机管局春申文化广场保障部每周统计用餐人数并与服务供应商进行及时沟通，及时反馈处置用餐者投诉，按不低于每周一次的频率对食堂卫生、人员、餐标、设备、财务收支等情况进行抽查并记录台账，每半年对食堂经营情况进行考核与总结，提出整改意见并督促落实；
该项目内容的具体要素如下表所示：
表1.3  食堂运行情况汇总表
	分析指标
	说明

	日均用餐人次
	午餐约200人次，晚餐约140人次

	用餐标准
	自助餐10元/餐，套餐8元/餐

	收费标准
	10元/餐；职工以饭卡支付，场馆与会人员凭餐券用餐

	用餐人数统计
	四馆每周按机管局要求统计上报用餐人数（包括职工及场馆与会人数），机管局汇总并收取餐费，同时将人数报送食堂运营供应商，每月结算餐费

	餐品数量差异处理
	机管局每周按上报人数收取费用，并委托食堂运营供应商按该数量烹制餐品，用餐人数及餐品数量差异造成的损失由四馆使用方自行承担

	项目资金对应内容
	服务费用于委托第三方进行食堂运营，包括人员经费、食堂保洁、食品安全、劳防用品等，不含餐费


2）物业管理
主要包括春申文化广场内四馆的物业管理工作，具体包括建筑物管理、设施设备管理、公共秩序管理、环境卫生与保洁管理、交通秩序维护、消防防灾管理及能源监管7项主要工作，每年由闵行区机管局组织使用方对物业管理质量进行2次考核评分。该类购买服务的要素如下表所示：
表1.4  物业管理情况汇总表
	管理类型
	管理要求（合同约定）

	建筑物
	做好建筑物检查和维修保养工作，使建筑物公共部位处于完好状态，防止各种对建筑物侵蚀、损害的行为

	设备设施
	按使用维护规范，做好日常养护，负责日常操作及照明、给排水等设施设备的日常维修工作

	公共秩序
	24小时全天候公共秩序管理，包括门禁巡查、日常巡逻及突发事件处理等

	环境卫生与保洁
	物业区域内公共部位的清扫、保洁、垃圾清运、污水管理及绿化养护等

	交通秩序
	负责在物业区域内，引导各类进出车辆，维持停放秩序

	消防防灾
	落实消防责任制，做好消防监控值班和巡查，排查火灾隐患，每半年开展1次消防演练

	能源监管
	做好水电燃气的能耗统计，开展节能工作


3）日常零星维修及会务耗材
主要包括采购会务耗材（如纸杯、袋泡茶、纸张、笔、矿泉水等）及专业设备的维修（如中央空调、音视频设备）等。
（2）非政府采购部分
主要包括春申文化广场内四馆的水、电、煤气及通信费，由闵行区文旅局按预算金额向闵行区财政局请款后，直接拨付至闵行区机管局，机管局按实际需求，支付给各类服务供应商。
项目具体实施管理流程如下图所示：












图1.1项目实施管理流程图
3.制度、措施管理
为保障项目顺利实施，闵行区文旅局及闵行区机管局制定了较为健全的制度建设：包括《文化广场物业管理制度》、《服务质量考核制度》、《经营风险把控制度》、《设施设备管理制度》、《设备维修管理制度》等。
在项目财务管理方面，闵行区文旅局制定了《专款专用制度》、《合同审签制度》、《付款审批制度》、《项目结算制度》等。
（四）项目预算安排和执行情况
1.历年预算安排及执行情况
闵行区春申文化广场后勤运行保障经费项目为经常性项目，项目资金全部由区级财政一般公共预算安排，预算单位为闵行区文化和旅游局。
近三年预算安排和执行情况如下：
表1.5  历年预算安排与执行情况表（单位：万元）
	年度
	调整后预算
	实际支出
	预算执行率

	2016年
	1115.57
	1109.48
	99.45%

	2017年
	1054.15
	1054.15
	100.00%

	2018年
	1407.00
	1407.00
	100.00%


注：2018年较以前年度实际支出增长幅度较大的主要原因为：2018年以前项目主要涉及“三馆”，主要指春申文化广场中的图书馆、档案馆和青少年活动中心，2018年起，将城市剧院也纳入项目范围内。
2.2019年项目预算安排情况
2019年闵行区春申文化广场后勤运行保障经费项目预算金额为1407.10万元，项目主要分为两部分：
①涉及政府采购部分：主要包括食堂运营、物业管理、设施设备零星维修、会务等内容，主要通过公开招标打包委托一家第三方服务商开展；②非政府采购部分：主要包括水、电、煤气、电话费等费用，由闵行区机管局根据实际使用情况进行支付。
具体预算明细如下表所示：
表1.6  项目预算明细表（单位：万元）
	科目名称
	预算金额
	科目内容及编制说明

	一、涉及政府采购部分
	1080.6
	-

	食堂运营
	85.8
	经常性内容，沿用历年预算规模，用于委托第三方进行职工食堂运营，包括运营/加工/保洁等内容，食材由职工缴纳的餐费承担

	物业人力成本
	743.40
	经常性内容，沿用历年预算规模，未列式具体预算单价及数量构成，用于委托第三方对文化广场中四座场馆进行物业管理

	运营成本
	79.02
	物业公司管理费


	设施设备运营成本
	132.38
	设施设备维修保养

	零星维修
	30
	经常性内容，按历史成本测算，用于文化广场中的零星设备维修及会务筹备

	会务保障
	10
	

	二、非政府采购部分
	326.5
	-

	水电煤
	310
	文化广场四馆内的水电及燃气费，根据历史成本预估测算，由文广局机管局按实际使用情况执行

	通讯费
	16.5
	经常性内容，按历史成本测算，基本均为年租费，用于文化广场中的电话通讯，按实际执行情况支付

	合计
	1407.10
	-


3.2019年项目预算执行情况
截至2019年8月31日，项目预算总额为1407.10万元，实际支出1027.88万元，预算执行率为73.05%。具体的预算执行明细如下表所示：
表1.7  项目执行情况表（单位：元）
	科目名称
	中标金额
	预算安排
	执行金额
	资金流向

	1.政府采购

	物业管理
	10800000
	10806000
	8100000
	上海闵行后勤管理有限公司

	2.非政府采购

	水电煤
	-
	3100000
	2154065.67
	供应单位（银行代扣）

	通讯费
	-
	165000
	24768.1
	电信（银行代扣）

	合计
	-
	14071000
	10278833.97
	-


注1：项目所涉主要支出对应上海闵行后勤管理有限公司，该服务供应商由闵行区机管局通过公开招标确定，并作为甲方与其签订了服务合同，服务期限为2019年1月1日至2019年12月31日，合同金额为1080万元，合同金额一季度一付，截至2019年8月31日，已支付三季度服务费；
注2：上表中涉及政府采购经费，资金由闵行区机管局按合同约定定期请款，文旅局审核无误后，先将款项拨付至机管局，由机管局支付至服务供应商；非政府采购经费，所涉资金由闵行区文旅局向财政局请款，直接拨付至机管局，机管局根据运营实际需要自行支付给相关供应商。
4.资金拨付流程
由于项目存在预算单位与实施单位不同的特殊情况，项目的财务管理流程与资金拨付流程与常规项目存在一定差异；项目资金可分为政府采购资金及非政府采购资金两大类，项目预算由闵行区机管局进行编报，经闵行区文旅局初步审核后，报送至闵行区财政局申请预算，预算获批后，非政府采购资金由闵行区文旅局按机管局需求向财政局请款直接拨付至机管局账户，机管局按场馆运行过程中的实际需求执行；政府采购资金由闵行区机管局按合同约定，要求服务供应商定期开具发票，向闵行区文旅局请款，经文旅局相关科室审核会签后流转至财政局审批，请款获批后，资金划拨至闵行区机管局，由机管局拨付至项目所涉的服务供应商。
具体的财务管理流程如下图所示：















图1.2项目财务管理流程图
（五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况
表1.8  子项目相关情况对比表（单位：元）
	项目名称
	预算安排
	实际执行
	对应产出指标
	完成计划
	现阶段完成情况（截至8月）

	春申文化广场后勤运行保障经费项目
	14071000
	10278833.97
	完成食堂运营
	全年开放天数≥358天；全年供餐数量≥81801份
	共计开放236天，供餐48786人次

	
	
	
	保障物业管理
	全年会务保障数≥500场
检修频率≥每天8次
保安日均班次≥3班
保洁日均在岗时间不小于12小时
	保障会务448场，合计20777人次；日常设备检修工作按合同约定的巡查频率进行，小型/非专业性设备的维修次数与日常巡检中发现的问题次数基本相符，物业管理公司保安及保洁条线相关人员无现旷工或无故缺勤的情况

	
	
	
	及时响应维修需求
	不发生有责停水停电、食品安全事故及场馆安全事故3类主要应急事故
	未发生任何有责停水/电（指因未及时缴纳水电费而被供应单位停水/停电或因日常检修疏漏造成电线、水管损坏而引发的故障性停水停电）、食品安全事故（指堂因供应餐品的食品安全引发群体性食物中毒或被查证的其他食安问题）或场馆安全事故（场馆安全事故，指火灾、踩踏等因管理/运营不当而引发的安全事故）

	
	
	
	监管考核得分情况
	考核得分≥95分
	6月考核得分为95分

	
	
	
	控制应急事故发生
	接到场馆使用方维修需求后5分钟之内进行响应，小问题立即修复，需购买配件3-7天内完成维修
	接到场馆使用方维修需求后5分钟之内进行响应，小问题立即修复，需购买配件3-7天内完成维修

	
	
	
	按计划及时完成各项工作
	各项工作按计划时间节点完成
	对比工作内容实际完成时间与计划完成时间的差异，项目实施计划的具体工作内容均按既定的时间节点及时完成


二、项目完成情况及偏差分析

根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪初期已制定了项目绩效目标和绩效指标，并确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，各实施单位根据年度计划实施工作，至2019年8月31日所有工作按计划开展，执行情况良好。明细如下：
表2.1  项目完成情况及偏差分析总表
	一级指标
	二级
指标
	指标细化
	年度目标
	阶段
目标值
	标准依据
	数据来源
	跟踪选择

	A
投入
	A1项目立项
	A11项目立项依据充分
	100%
	同左
	政策要求
	项目单位
	√

	
	
	A12立项流程规范性
	100%
	同左
	政策要求
	项目单位
	√

	
	A2绩效目标
	A21绩效目标设置情况
	100%
	同左
	财政规定
	项目单位
	√

	B
过程
	B1投入管理
	B11预算编制合理性
	100%
	同左
	财政规定
	项目单位
	√

	
	
	B12预算执行率
	100%
	70%
	财政规定
	项目单位
	√

	
	B2实施管理
	B21工作计划完整性
	100%
	同左
	部门规定
	项目单位
	√

	
	
	B22项目管理制度健全性及执行有效性
	100%
	同左
	部门规定
	项目单位
	√

	
	
	B23购买服务规范性
	100%
	同左
	部门规定
	项目单位
	√

	
	
	B23合同签订规范性
	100%
	同左
	部门规定
	项目单位
	√

	
	B3财务管理
	B31财务管理制度健全性
	100%
	同左
	部门规定
	项目单位
	√

	
	
	B32财务管理制度执行有效性
	100%
	同左
	部门规定
	项目单位
	√

	C
绩效
	C1项目产出
	C11食堂运营完成率
	100%
	66.7%
	项目文件
	项目单位
	√

	
	
	C12物业管理完成率
	100%
	66.7%
	项目文件
	项目单位
	√

	
	
	C13应急事故控制率
	100%
	同左
	项目文件
	项目单位
	√

	
	
	C14监管考核得分率
	100%
	同左
	项目文件
	项目单位
	√

	
	
	C15维修响应及时性
	100%
	同左
	项目文件
	项目单位
	√

	
	
	C16计划完成及时率
	100%
	66.7%
	项目文件
	项目单位
	√

	
	C2项目效果
	C21设施设备完好率
	100%
	同左
	项目文件
	项目单位
	×

	
	
	C22场馆环境整洁度
	100%
	同左
	项目文件
	项目单位
	×

	
	
	C23场馆能耗控制率
	10%
	同左
	项目文件
	项目单位
	×

	
	
	C24投诉处置率
	100%
	同左
	项目文件
	项目单位
	×

	
	
	C25场馆到访人次增长率
	10%
	同左
	项目文件
	项目单位
	×

	
	
	C26社会公众满意度
	90%
	同左
	项目文件
	项目单位
	×

	
	
	C27使用方满意度
	90%
	同左
	项目文件
	项目单位
	×


（一）投入类指标完成情况及存在偏差
投入类指标共设置了2个二级指标，3个三级指标，各指标完成情况如下：
表2.2  投入类指标完成情况表
	指标
类型
	指标名称
	指标细化
	完成情况

	
	
	
	好
	较好
	一般
	差

	A投入
	A1项目立项
	A11项目立项依据充分
	√
	
	
	

	
	
	A12立项流程规范性
	√
	
	
	

	
	A2绩效目标
	A21绩效目标设置情况
	
	√
	
	


A11项目立项依据充分性
项目实施目的是贯彻落实《闵行区文化改革与发展十三五规划》及《构建现代公共文化服务体系的指导意见》，立项遵循了文件精神，闵行区春申文化广场是由区府投资建设，以提高闵行乃至上海西南地区城市品质、提高居民生活质量、加强文化软实力建设、形成乐在闵行的文化共识、促进区域经济社会和谐发展、给闵行居民提供安全舒适文化建设环境为目的的高端文化场馆群落；为保障其正常运行，同时不断提高后勤管理服务水平，需由财政资金对其日常运转过程的必要支出进行覆盖，包括水电、燃气、食堂、物业等多项内容。故项目立项依据充分性好。
A12立项流程规范性
春申文化广场后勤运行保障项目为经常性项目，经过绩效目标申报程序、预算两次申报程序后获得区财政审核通过，立项流程规范。故项目立项流程规范性好。
A21绩效目标设置情况
项目立项时，按照财政部门要求填报了绩效目标申报表，绩效目标围绕项目内容设置，设置过程中参考了项目年度实施计划，结合以往年度类似项目完成情况和工作经验，符合实际情况。但绩效目标设置全面性有待加强，目标值量化情况及目标值来源等有待进一步细化，考查内容的明确，有助于加强对项目管理的约束性和激励性，使绩效目标具备完成情况的可考察性。故项目绩效目标设置情况较好。
（二）过程类指标完成情况及存在偏差
过程类指标共设置了3个二级指标，8个三级指标，各指标完成情况如下：
表2.3  过程类指标完成情况表
	指标
类型
	指标名称
	指标细化
	完成情况

	
	
	
	好
	较好
	一般
	差

	B过程
	B1投入管理
	B11预算编制合理性
	
	√
	
	

	
	
	B12预算执行率
	√
	
	
	

	
	B2实施管理
	B21工作计划完整性
	√
	
	
	

	
	
	B22项目管理制度健全性及执行有效性
	√
	
	
	

	
	
	B23购买服务规范性
	√
	
	
	

	
	
	B24合同签订规范性
	
	√
	
	

	
	B3财务管理
	B31财务管理制度健全性
	√
	
	
	

	
	
	B32财务管理制度执行有效性
	√
	
	
	


B11预算编制合理性
评价组查阅项目的预算明细，项目预算主要通过历史成本和市场询价两种方式认定，且今年预算不存在明显或异常波动，但仅列示了二级构成，未拆解至明细的单价和数量，即预算细化度不足。故项目预算编制合理性较好。
B12预算执行率
截至2019年8月31日，项目预算总额为1407.10万元，实际支出1027.88万元，预算执行率为73.05%。各项资金按计划支付，预算执行率好。
B21工作计划完整性
项目年初编制详细的工作计划，招投标工作、资金拨付、管理考核等计划安排完整、明确。故项目工作计划完整性好。
B22项目管理制度健全性及执行有效性
为保障项目顺利实施，闵行区文旅局及闵行区机管局制定了较为健全的制度建设：包括《文化广场物业管理制度》、《服务质量考核制度》、《经营风险把控制度》、《设施设备管理制度》、《设备维修管理制度》等，在项目实施过程中，各方均按既定的制度条款履行了各自在项目中应承担的管理职责，其中文旅局负责场馆运营情况的定期沟通及需求提报，机管局负责督导服务供应商按约履职并进行定期考核，同时对食堂及场馆安全等进行监管；服务供应商负责在机管局的督导下，提供相应服务，做好内部人员管理及业务培训。故项目管理制度健全性及执行有效性好。
B23购买服务规范性
项目涉及1项政府采购内容，标的超过20万元，通过公开招标的形式进行政府采购，且采购内容在《上海市政府采购目录》内。故项目购买服务规范性好。
B24合同签订规范性
《上海市政府购买服务管理办法》中规定政府购买主体应及时与承接单位签订购买服务合同，并明确购买服务的内容、期限、质量、价格等内容。区机管局与上海闵行后勤管理有限公司签订的委托协议书，对服务范围及期限等要素均做出了合理有效的约定，但对服务内容及范围的界定明确性有所不足，合同签订规范性有待加强。故项目合同签订规范性较好。
B31财务管理制度健全性
考察财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。项目财务管理制度较为健全，包括《专款专用制度》、《合同审签制度》、《付款审批制度》、《项目结算制度》等。故项目财务管理制度健全性好。
B32财务管理制度执行有效性
考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目实施过程中，各方均按既定的制度条款履行了各自在项目中应承担的管理职责，其中文旅局履行了预算编审/调整及资金拨付审批职责，机管局专款专用、合同审签及项目结算制度的执行情况较好。故项目财务管理制度执行有效性好。
（三）绩效类指标完成情况、偏差分析及全年预测
绩效类指标共设置了2个二级指标，13个三级指标，各指标完成情况如下：
表2.4  绩效类指标完成情况表
	指标
类型
	指标名称
	指标细化
	完成情况

	权重
	阶段性计划完成率
	阶段性计划完成情况
	项目总体完成率
	项目总体完成情况

	
	
	
	好
	较好
	一般
	差
	
	
	
	
	

	C绩效
	C1产出
	C11食堂运营完成率
	√
	
	
	
	20%
	100%
	20%
	66.7%
	13.34%

	
	
	C12物业管理完成率
	√
	
	
	
	20%
	100%
	20%
	66.7%
	13.34%

	
	
	C13应急事故控制率
	√
	
	
	
	15%
	100%
	15%
	66.7%
	10.01%

	
	
	C14监管考核得分率
	√
	
	
	
	10%
	100%
	10%
	66.7%
	6.67%

	
	
	C15维修响应及时性
	√
	
	
	
	15%
	100%
	15%
	66.7%
	10.01%

	
	
	C16计划完成及时率
	√
	
	
	
	20%
	100%
	20%
	66.7%
	13.34%

	
	
	小计
	100%
	100%
	100%
	66.7%
	66.7%

	
	C2效果
	C21设施设备完好率
	由于该项目还在实施中，跟踪阶段不予以评价

	
	
	C22场馆环境整洁度
	

	
	
	C23场馆能耗控制率
	

	
	
	C24投诉处置率
	

	
	
	C25场馆到访人次增长率
	

	
	
	C26社会公众满意度
	

	
	
	C27使用方满意度
	


注1：权重分值按照工作量大小予以划分；
注2：阶段性计划完成情况=阶段性计划完成率×权重；
注3：项目总体完成情况=项目总体完成率×权重。
C11食堂运营完成率
截至2019年8月31日，闵行区春申文化广场食堂共计开放236天，与合同约定的开放计划相符，食堂开放完成率达到100%；合计供餐48786人次，与申报的用餐数量相符，餐品供应完成率达到100%。故项目食堂运营完成率好。
C12物业管理完成率
截至2019年8月31日，闵行区春申文化广场的物业管理服务供应商共计保障会务448场，合计20777人次，与各使用方申报的会务数相符，会务保障完成率达到100%；日常设备检修工作按合同约定的巡查频率进行（每天1次），小型/非专业性设备的维修次数与日常巡检中发现的问题次数基本相符，物业管理公司保安及保洁条线相关人员无现旷工或无故缺勤的情况。故项目物业管理完成率好。
C13应急事故控制率
项目实施过程中，截至2019年8月31日，未发生任何有责停水/电（指因未及时缴纳水电费而被供应单位停水/停电或因日常检修疏漏造成电线、水管损坏而引发的故障性停水停电）、食品安全事故（指堂因供应餐品的食品安全引发群体性食物中毒或被查证的其他食安问题）或场馆安全事故（场馆安全事故，指火灾、踩踏等因管理/运营不当而引发的安全事故），场馆应急事故的控制情况良好。故项目应急事故控制率好。
C14监管考核得分率
闵行区机管局对项目物业管理服务于2019年6月进行考核，考核中得分为95分（达到95%标杆值）。故项目监管考核得分率好。
C15维修响应及时性
接到场馆使用方维修需求后，均在5分钟之内进行响应，小问题立即修复，需购买配件3-7天内完成维修无未及时维修的情况发生。故项目维修响应及时性好。
C16计划完成及时率
对比工作内容实际完成时间与计划完成时间的差异，项目实施计划的具体工作内容均按既定的时间节点及时完成，具体如下表：
表2.5  计划完成情况表
	工作内容
	计划安排
	完成时间

	项目政府采购
	2019年1-4月
	2019年4月

	签订与中标单位合同
	2018年4月
	2018年4月

	春申文化广场日常运行
	2019年1月-12月
	已完成1月-8月

	管理考核
	2019年6月、11月
	2019年6月

	业务培训
	2019年8月
	2019年8月

	资金拨付
	政府采购部分每季度一付
	已完成第一、二、三季度

	
	非政府采购部分每月一付
	已完成1-8月


故项目计划完成及时率好。
三、对项目跟踪的结果判定
截至2019年8月31日，闵行区春申文化广场后勤运行保障经费项目阶段性计划完成率为100%，项目总体完成率为66.7%（详见表2.4绩效类绩效指标完成情况表）；
该项目绩效目标实现度为100%（取阶段性计划完成率数值）；预算金额为1407.10万元，实际支出1027.88万元，预算执行率为73.05%。故评价组测算，项目完成情况为86.53%（完成情况=绩效目标实现度×50%+预算执行率×50%）。
故按照闵行区财政局跟踪结果判定标准，该项目检查结果为“运行正常”，1-8月的项目完成情况与实施计划一致，9-11月工作也将按计划有序开展，预计能够在12月31日有序完成2019年相关工作，基本能够达到预计目标。
注：闵行区财政局跟踪结果判定标准分为四个级别：
1.项目运行正常（指标检查结果“较好”以上，绩效目标实现度和预算执行率70%以上）；
2.项目运行基本正常（指标检查结果“较好”以上，绩效目标实现度和预算执行率60%以上）；
3.项目运行存在问题（指标检查结果“一般”以上，绩效目标实现度和预算执行率40%以上）；
4.项目运行存在严重问题（指标检查结果“较差”，绩效目标实现度和预算执行率40%以下）。
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测
1.预算归口或需调整，预算编制有待加强
评价过程中发现，项目的主要内容为春申文化广场内四座场馆的日常运营经费，项目预算单位为闵行区文旅局，而承担具体管理职能的单位为闵行区机管局，或存事权与支出责任不匹配的情况，此外，评价组在访谈过程中了解到，“四馆”中，仅图书馆完全属于文化条线，项目预算安排于文旅局，在一定程度上挤占了文化资金的投入，即项目预算归口或需调整；评价组查阅项目预算安排与执行明细表发现，项目预算存在细化度不足及未结合实际工作计划安排的情况，具体是指部分科目未拆解至单价、数量，影响了财政资金的总体使用效率。
对产出类指标完成情况的预测：根据跟踪期项目执行进度、阶段目标完成情况，预计至年末产出类指标均可完成。其中：
（1）食堂运营完成率100%，开放天数≥358天
（2）物业管理完成率100%，会务保障数≥500场
（3）维修响应及时率100%
（4）监管考核得分≥95分
（5）应急事故控制率100%
五、建议和改进措施
1.积极协调预算归口调整，进一步提高预算编报质量
建议闵行区文旅局积极与相关部门协调项目预算归口调整事宜，提高项目事权与支出责任的匹配性，同时与教育或其他相关条线协商场馆运营经费的摊派比例，进而切实提高文化条线的资金投入；建议闵行区机管局结合项目实施计划及工作安排编报预算，尽可能降低预算调整率，同时提高项目预算的细化度，明确各项工作对应的预算单价及数量，预算编制合理性不足。
上海港融投资管理有限公司
                                          2019年9月
闵行区


机关事务管理局





按





需





确





定





供





应





商








每周收集用餐人数


汇总会务信息


收集场馆使用需求


统计设施设备报修





编制招标书


明确服务要求








委托组织招标








汇总设备维修需求


统计会务数量、存量耗材及所需耗材





场馆使用方及


闵行区文旅局





闵行区


招投标中心





通过公开招投标


确定服务供应商


于2016年完成招标


有效期为两年





由闵行区机管局


与供应商签订合同


合同每年一签





场





馆





日





常





运





营





每年2次考核


邀请使用方


对服务进行评分


作为考核依据





服务


供应商





按合同约定


进行食堂供餐


每周按申报人数供应餐品每月与机管局结算餐费


做好从业人员持证上岗及食品安全管理工作





按合同约定


进行物业管理


包括保安、保洁、


会务、设备及绿化等





及时响应需求


按机管局要求


维修设备或配置耗材





场馆业务层面


具体运营





图书馆、档案馆、城市剧院和青少年活动中心





非政府采购资金





政府采购资金





闵行区


财政局





预算初审


申报预算


请款资料审核流转





资


金


流


向





审核预算


批复预算


审批请款





资





金





流





向





闵行区


文化和


旅游局





请款，拨付至机管局





资


金


流


向





按实际使用情况


调整预算





编制预算


报送文广局


提交请款资料





按合同约定


拨付款项





按实际需求


拨付至供应商





闵行区


机关事务


管理局





确定服务供应商


签订合同


审核请款资料


相关部门/科室会签





拨付资金


或


银行代扣





请款拨付


附发票、合同、清单等必要附件





提供维修、耗材清单


能耗统计表


发票等材料





按合同约定


开具发票请款





服务供应商





服务供应商








�完成情况按阶段性计划完成率划分，90%以上为好，75%以上为较好，60%以上为一般，60%以下为差





27

