2020年第7期

闵行区推进重大项目建设工作领导小组办公室编   2020年8月31日

【项目总体情况】

2020年闵行区重大项目完成情况汇总表

| （截至8月31日） |
| --- |
| 项目 | 牵头单位 | 绿 | 黄 | 红 |
|  |  | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 |
| 总计 | 区发改委 | 105 | 88.2% | 14 | 11.8% | 0 | / |
| 产业科技类 | 区经委 区科委 | 49 | 81.7% | 11 | 18.3% | 0 | / |
| 市政交通类 | 区交通委 | 18 | 100% | 0 | 0% | 0 | / |
| 生态文明类 | 区水务局 区绿容局 | 8 | 80% | 2 | 20% | 0 | / |
| 社会民生类 | 区教育局 区卫健委 区房管局 | 30 | 96.8% | 1 | 3.2% | 0 | / |

截至8月31日，全区119个（含累计增补的12个,详见附件2）重大项目中105个完成计划节点目标，占比88.2%。14个项目进度滞后，具体包括产业项目11个，生态文明项目2个（水务项目1个、绿容项目1个），社会民生项目1个（城中村改造项目1个）。17个市政交通项目均完成节点目标。

【相关工作动态】

6月以来，静安区区政府办公室、宝山区重大办来访，交流区级重大项目管理、推进、考核机制，以及重大项目审批制度改革及事中事后监管等相关工作。此外，区重大办先后赴七宝镇、华漕镇、新虹街道调研2020年区重大项目推进情况，实地踏勘了如意航空、九星城及配套道路、兴虹西路、博驰路等项目现场，与镇街重大办、规建、经发等单位部门进行交流讨论，对存在的问题进行协调。同时，要求各单位坚决贯彻区重大项目领导小组关于“保增长、稳投资”相关工作指示，对在建项目，克服高温及暴雨影响，优化组织施工；对新开工项目，努力做好动迁腾地及项目前期工作，全力以赴加快项目推进。

【街镇动态】

| 2020年街镇完成情况 (截至8月31日) |
| --- |
| 街镇园区 | 项目数 | 绿 | 黄 | 红 | 主责任项目数 | 主责任项目完成率 | 配合项目数 | 配合项目完成率 |
|  |  | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 |  |  |  |  |
| 江川路街道 | 7 | 7 | 100% | 0 | / | 0 | / | 5 | 100% | 2 | 100% |  |
| 新虹街道 | 5 | 5 | 100% | 0 | / | 0 | / | 4 | 100% | 1 | 100% |  |
| 古美路街道 | 1 | 1 | 100% | 0 | / | 0 | / | 1 | 100% | - | - |  |
| 浦锦街道 | 7 | 7 | 100% | 0 | / | 0 | / | 7 | 100% | - | - |  |
| 浦江镇 | 18 | 17 | 94.4% | 1 | 5.6% | 0 | / | 15 | 93.3% | 3 | 100% |  |
| 吴泾镇 | 9 | 7 | 77.8% | 2 | 22.2% | 0 | / | 9 | 77.8% | - | - |  |
| 马桥镇 | 12 | 10 | 83.3% | 2 | 16.7% | 0 | / | 12 | 83.3% | - | - |  |
| 颛桥镇 | 7 | 5 | 71.4% | 2 | 28.6% | 0 | / | 5 | 60% | 2 | 100% |  |
| 莘庄镇 | 13 | 11 | 84.6% | 2 | 15.4% | 0 | / | 11 | 81.8% | 2 | 100% |  |
| 梅陇镇 | 14 | 13 | 92.9% | 1 | 7.1% | 0 | / | 10 | 90% | 4 | 100% |  |
| 七宝镇 | 12 | 10 | 83.3% | 2 | 16.7% | 0 | / | 11 | 90.9% | 1 | 0% |  |
| 虹桥镇 | 4 | 4 | 100% | 0 | / | 0 | / | 4 | 100% | - | - |  |
| 华漕镇 | 14 | 14 | 100% | 0 | / | 0 | / | 10 | 100% | 4 | 100% |  |
| 莘庄工业区 | 18 | 17 | 94.4% | 1 | 5.6% | 0 | / | 16 | 93.8% | 2 | 100% |  |

（主责和配合项目（含增补项目）数量及完成率按各街镇所签订的目标责任书计算）

报：区委书记倪耀明，区委副书记、区长陈宇剑，副区长沈军、郑文斌、吴斌、朱效洁、吴志宏、汪向阳、刘艳

送：区委办、区府办、区纪委监委、区委宣传部、区委政法委、区委编委办、区人大办、区政协办、区政府相关委、办、局、公司、园区、各镇、街道、莘庄工业区