闵发改投审[2020]41号

闵行区发展和改革委员会关于

兴虹西路（小涞港—华翔路）道路新建工程

可行性研究报告的批复

闵行区交通委员会：

你委《关于报批兴虹西路（小涞港—华翔路）道路新建工程可行性研究报告的请示》（闵交[2019]259号）及相关补充材料收悉。经研究，现批复如下：

一、兴虹西路（小涞港—华翔路）道路新建工程项目建议书于2018年1月批复（闵发改投审[2018]13号），区规划资源局、铁路上海局等部门也出具了相关审核意见。经评估，同意你委所报的项目可行性研究报告。

二、兴虹西路道路新建工程，西起小涞港东岸、向东下穿沪昆铁路至华翔路，长约493米。道路等级为城市支路，规划红线宽度为24—36米，建设规模为双向二快二慢车行道。主要建设内容：实施道路工程、雨污水排水工程、下穿铁路地道工程，以及相应的道路照明、绿化、交通标志标线、信号灯等附属工程。

三、项目总投资估算19022万元，其中：道路工程建设费用2832万元、市政管线搬迁费用972万元、地道工程费用11401万元、征地补偿费用3817万元（其中：华漕镇区域2833万元、新虹街道区域984万元）。

四、资金渠道：按镇域占道路面积比例划分（新虹街道占78%、华漕镇占22%），道路、地道工程费用和管线搬迁费用中新虹街道范围内费用为11860万元，由区财政资金承担；华漕镇范围内费用为3345万元，按区财政资金70%、华漕镇30%比例分担。根据区房屋土地征收中心关于项目征地动拆迁费用的核定意见：华漕镇区域2833万元,按区财政资金40%、华漕镇60%比例分担；新虹街道区域984万元，由区财政资金承担。根据上述区镇资金分担测算，合计：区财政资金承担16319万元、华漕镇承担2703万元。

五、项目代建实施主体为上海南虹桥投资开发有限公司。

下阶段，请结合评估报告有关意见，深化和完善设计方案，积极落实节能、环保、社会稳定风险防范、工程质量安全等相关措施和各项建设条件，编制工程初步设计和投资概算，按规定程序报批。

特此批复。

2020年6月16日

公开属性：主动公开

抄送：区府办，区统计局、区建管委、区规划资源局、区财政局、区行政服务中心、区房屋土地征收中心、南虹桥公司，新虹街道办事处、华漕镇政府。

闵行区发展和改革委员会办公室             2020年6月16日印发

项目代码：31011233256162120181A3101004