闵发改投综[2020]80号

闵行区发展和改革委员会关于

虹莘路（漕宝路—顾戴路）架空线入地前期配套工程

可行性研究报告（暨项目建议书）的批复

闵行区建设和管理委员会：

你委《关于上报闵行区2019年虹莘路（漕宝路—顾戴路）架空线入地及合杆配套工程可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闵建管[2019]29号）及相关补充材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为消除虹莘路道路架空线安全隐患，进一步提升周边景观水平，根据本市架空线入地有关工作计划，结合虹莘路道路改建方案，经评估，同意你委所报的项目可行性研究报告（暨项目建议书）。

二、按照市有关职责分工要求，由市相关单位负责实施电力、信息通信等架空线入地和信息通信管道建设工程，由闵行区负责实施架空线入地前期配套工程。

三、虹莘路架空线入地前期配套工程，位于七宝镇，工程北起漕宝路、南至顾戴路，长约2231米。其中虹莘路（漕宝路—顾戴路）段车行道、西侧人行道和绿化带、东侧人行道面砖部分等纳入虹莘路道路改建工程范围内。主要建设内容包括：配合架空线入地工程进行的路面修复、绿化修复、相关电气设备安装的建筑空间建设，无主架空线缆拆除等。

四、项目总投资估算3988万元。资金渠道：按照区府专题会议纪要（2018年第49期）有关要求，纳入土地储备成本。

五、根据区政府办公室抄告单（闵府抄[2018]239号），项目代建实施主体为上海城投置地项目管理有限公司。

下阶段，请结合评估报告有关意见，进一步优化设计方案，统筹做好与虹莘路改建工程、以及与电力、信息通信等架空线入地和信息通信管道建设工程的方案衔接工作，避免出现重复工程，积极落实各项建设配套条件，确保项目顺利实施。

特此批复。

2020年9月8日

公开属性：主动公开

抄送：区府办，区审计局、区财政局、区土地储备中心、区行政服务中心，七宝镇政府，上海城投置地（集团）有限公司。

闵行区发展和改革委员会办公室             2020年9月8日印发

项目代码：31011233280116220201Z3101080