闵发改投综[2021]1号

闵行区发展和改革委员会

关于闵行区吴淞江生态廊道建设项目（二期）

可行性研究报告（暨项目建议书）的批复

闵行区绿化和市容管理局：

你局《关于报批闵行区吴淞江生态廊道建设项目（二期）可行性研究报告（暨项目建议书）的请示》（闵绿容[2020]157号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、根据市、区两级关于生态廊道建设的相关文件和整体规划，及区府专题会议纪要（2020年第27期），为推进吴淞江生态廊道建设，改善区域生态环境，结合市行业主管部门审核意见，原则同意你局所报的项目可行性研究报告（暨项目建议书）。

二、本项目实施范围：位于闵行段吴淞江南岸，东起华漕镇东侧区界，西至盐仓浦，实施面积479.7亩。主要建设内容为苗木种植、沟渠开挖、配套道路、涵管工程及相关配套设施等。

三、项目总投资估算2429万元，其中，工程建设费用1418万元（建安费用1206万元），前期费用1011万元。资金渠道：工程建设费用由市财政资金补贴1.65万元/亩，区财政资金补贴1.65万元/亩（按实计算）；前期费用由区财政资金、华漕镇财政资金按6:4比例分担。

四、项目代建实施主体为上海南虹桥投资开发有限公司。

下阶段，请结合市相关部门审核意见及评估意见，进一步深化和完善设计方案，并按规定抓紧办理有关前期手续；积极落实各项建设配套条件，提高财政资金使用效率，确保项目顺利实施。

特此批复。

2021年1月21日

公开属性：主动公开

抄送：区府办，区审计局、区财政局、区行政服务中心，华漕镇政府，南虹桥公司

闵行区发展和改革委员会办公室             2021年1月21日印发

项目代码：31011268733924520211Z3101001