闵发改投审[2021]18号

闵行区发展和改革委员会关于

马桥社区19A地块学校新建工程可行性研究报告

（初步设计深度）的批复

上海元景投资管理有限公司：

你公司《关于报批新建马桥社区19A地块学校工程项目可行性研究报告（初步设计深度）的请示》（总字[2020]第15号）及相关补充材料收悉。经研究，现批复如下：

一、马桥社区19A地块学校新建工程项目建议书于2019年6月批复（闵发改投审[2019]35号），根据区政府与交大签署的战略合作协议书及区府专题会议纪要精神，结合区建管委、区规划资源局出具的审核意见，经评估，同意你公司所报的项目可行性研究报告（初步设计深度）。

二、项目位于闵行区马桥镇旗忠大型居住区闵行新城MHPO-0901单元19A街坊，东至富学路，南至公共绿地，西至华宁路，北至银秋路。总用地面积约81768平方米（以实测为准）。

三、该项目办学规模含30班小学、24班初中和24班高中。项目主要建设内容：新建一幢综合楼、两幢教学楼、一幢宿舍楼及风雨走廊、变电站、门卫、垃圾房、地下车库及相关配套工程等。项目新建总建筑面积约67378平方米（以审定的规划设计方案为准），其中地上建筑面积约59970平方米，地下建筑面积约7408平方米。

四、项目总投资概算48016万元，其中建安费用41591万元，其他费用4139万元，预备费用2286万元。资金渠道：你公司自筹。

下阶段，请结合评估报告及相关行业管理部门有关意见，进一步深化建设方案，优化总体布局，完善使用功能，合理控制建设成本。积极落实节能、环保、社会稳定风险防范、工程质量安全等相关措施和各项建设条件，确保项目顺利实施。

特此批复。

附件：马桥社区19A地块学校新建工程绩效目标表

2021年3月1日

附件：

马桥社区19A地块学校新建工程绩效目标表

| 项目名称 | 马桥社区19A地块学校新建工程项目 |
| --- | --- |
| 项目总投资 | 48016万元 |
| 政府出资 | 该项目建设资金拟由建设单位自筹 |
| 总体目标 | 为缓解马桥地区学校资源相对紧缺的矛盾，为适龄学生提供就近规范的基础教育，促进闵行区教育均衡优质发展，加强闵行区优质教育资源引领辐射作用。 |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 建设规模 | 67378平方米（78班） |
|  |  | 质量指标 | 建设标准 | 综合学校 |
|  |  |  | 工程验收合格率 | 一次性验收合格 |
|  |  |  | 交付后正常运行情况 | 正常运行，满足设计功能 |
|  |  |  | 符合相关部门质控要求 | 符合 |
|  |  | 时效指标 | 建设工期 | 38个月 |
|  |  | 成本指标 | 投资控制 | 按批准概算控制 |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 有利于缓解马桥地区中小学、高中教育资源紧张现状 | 办学规模含30班小学、24班初中、24班高中 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | ≥90% |

公开属性：主动公开

抄送：区府办，区统计局、区审计局、区建管委、区规划资源局、区生态环境局、区教育局、区行政服务中心，马桥镇政府

闵行区发展和改革委员会办公室            2021年3月1日印发

项目代码：31011269878757X20191A3101001