闵行区建设和管理委员会

2022年度重点工作任务分解表

| 任务号 | 项目名称 | 主要任务 | 牵头 领导 | 责任 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步夯实基层党建基础，提升党的组织力，迎接党的二十大胜利召开。 | 1.严格落实“三会一课”、主题党日、党员发展、党费收缴等基层党建制度。 2.组织党员、干部深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神。 3.结合委实际，策划、组织开展好党的二十大宣传教育活动。 | 俞晓辉 | 党群科 |
| 2 | 全面从严治党向纵深推进，推动落实党风廉政建设向基层延伸。 | 深化全面从严治党“四责协同”机制建设，坚持严的主基调，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”树新风。持续保持反腐败高压态势，推进党风廉政建设向基层一线延伸。 | 俞晓辉 | 党群科 |
| 3 | 强化督查督办 | 细化督办要求，加强分类督办：市、区以及我委领导批示件，各级重点工作，“两会”意见提案等，确保各项重点工作按时保质完成，提升工作效能。 | 俞晓辉 | 办公室 |
| 4 | 加强预算管理 | 贯彻执行《关于2022年预算编制的指导意见》（闵财预〔2021〕29号），提高财政资金的配置效率和使用效益。抓好预算编制和调整，全力保障重点支出，严格控制一般性支出。每月反馈预算执行数据，定期分析预算执行情况（不少于3次），部门年度预算执行率达到99%以上，部门整体和项目预算绩效评价结果为优良，预算和绩效管理信息公开及时。 | 俞晓辉 | 办公室 |
| 5 | 力争70%以上城市社区创建达标绿色社区 （区政府重点工作13.2） | 2022年本区70%以上的城市社区创建达标，基本实现社区人居环境整洁、舒适、安全、美丽的目标。 | 俞奕华 | 市场科 |
| 6 | 推动既有建筑节能改造，提高新建建筑节能标准。 （区政府重点工作13.4） | 统筹考虑“十四五”时期我区城市建设发展需求，出台建设领域绿色发展扶持政策，因地制宜设定规划指标体系。推广绿色节能建筑，加强在建项目全过程监管。提升建筑能耗监测系统数据质量，强化既有公共建筑用能监管，推动既有建筑节能低碳改造。 | 何月秀 | 市场科 |
| 任务号 | 项目名称 | 主要任务 | 牵头 领导 | 责任 部门 |
| 7 | 紧抓建筑施工领域安全生产管控 | 强化责任落实，深化专项整治，以危大工程监管为核心，进一步加强在建工程安全监管力度，严肃查处违法违规行为。推行安全责任保险制度，认真开展安全质量巡查工作。确保区域内建筑施工安全生产形势稳定受控，有效遏制较大及以上事故的发生。 | 何月秀 | 质安科 |
| 8 | 加强建设工程质量管理 | 积极落实《住宅工程关键节点优化设计管控清单及构造图例》课题研究成果、推进质量缺陷保险工作在我区住宅项目应用，加强建设项目全过程质量监督管理，提升建筑品质。 | 何月秀 | 质安科 |
| 9 | 优化闵行区建筑许可营商环境，全面推行“一站式”审批及服务。 | 深化工程建设项目审批制度改革，优化项目建设审批管理，提升建设项目管理质效，深化全领域全流程改革。做实做强工程建设项目审批审查中心，全面推行 “一站式”审批及服务。 | 何月秀 | 审批科 |
| 10 | 围绕重点区域、重点产业、重点企业，推动重大项目早开工、早竣工、早投产。 （区政府重点工作2.4） | 完善重大项目工作机制，统筹推进市区重大项目建设。 | 姚群凤 | 审批科 （重大办） |
| 11 | 推动士卓曼产学研中心，柏楚电子新建研发生产中心等项目开工。推动莘庄工业区创建国家级经济技术开发区，加快紫竹高新区研发基地二期、闵开发科技企业总部园区、临港浦江国际科技城电子信息产业园二期、上海马桥人工智能创新试验区上海工业智能中心、漕河泾科技绿洲五期六期等载体建设。 （区政府重点工作6.4） | 1.士卓曼（上海）医疗器械有限公司高端种植体产学研中心项目、上海柏楚电子科技股份有限公司新建研发生产中心项目、临港浦江国际科技城电子信息产业园二期开工建设。 2.紫竹高新区研发基地二期完成总工程量的50%。 3.上海马桥人工智能创新试验区上海工业智能中心项目地下室完成总工程量50%。 4.漕河泾科技绿洲五期、六期竣工。 | 姚群凤 | 审批科 （重大办） |
| 12 | 学习贯彻习近平法治思想，提升行政执法效能。 | 认真学习领会习近平法治思想的核心要义和工作要求，将习近平法治思想贯穿我委依法行政全过程。努力提升干部职工和行业从业人员对法律法规的知晓度、法治精神的认同度、法治实践的参与度，全面提升我委行政执法效能。构建科学、公正、严谨、规范、高效的行政执法管理体系，坚持以规范促发展，完善全过程监管，严格遵循办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法，加速推进法治环境基础化、全面化建设。 | 俞晓辉 | 执法管理科 |
| 任务号 | 项目名称 | 主要任务 | 牵头 领导 | 责任 部门 |
| 13 | 协调督促信访热线办理工作 | 做好信访、热线案件办理工作，确保依法依规按期办结，重点做好信访矛盾的化解工作,提升初次信访问题一次性解决率，做到“信访机构”和“职能部门”信访参评和满意率双100%，热线办理先行联系率、按时办结率100%，诉求解决率达到88%、市民满意率达到区级80%工作目标。 | 俞晓辉 | 执法管理科 |
| 14 | “一网统管”建设 | 正式上线“智慧建管”平台、拓展“智慧工地”应用场景预警功能、地下管线图层及液化气配送系统接入“智慧建管”平台。 | 尹德建 | 委招管科 （信息管理科） |
| 15 | 闵行区建筑工程施工质量关键要素整治 | 以结果导向，补全短板，提升建设工程质量标准化管理体系综合效能，通过开展各类施工质量专项整治，突出一季度一要素的工作重点，合理运用监督检测手段确保工程施工质量，以点带面提升建筑施工管理水平。 | 何月秀 | 建管所 |
| 16 | 加强安标精细化管理，不断提升安全管理水平。 | 围绕以建筑行业、企业、施工现场、班组各层面安全管理为主的“管理的标准化”、以建筑施工现场人员安全行为为主的“人的标准化”、以建筑施工现场实物状态安全为主的“物的标准化”等三个方面，细化安全生产标准化季度考核的过程管理，在及时、准确开展安标季度考核基础上，开展复核评价工作，从全区层面出发，控制在建项目安标季度考核优良率处于30%左右的全市合理水平。 | 何月秀 | 建管所 |
| 17 | 分类分层分级完善招投标管理、修缮项目管理、中小项目平台管理制度，严格执行“三重一大”制度，强化全过程、全链条监督管理。 （区政府重点工作26.2） | 进一步厘清工程招投标、政府采购、修缮项目、限额以下小型工程的管理边界，构建分类分层分级的招投标管理体系，打造“应招必进，愿招可进”的全方位工程建设项目招投标平台。建设单位对工程建设项目招投标“三重一大”等集体决策程序及内容进一步规范，行业管理部门进一步加强内容审核。行业管理部门加强竣工结算文件备案的宣传和引导，强化全过程、全链条管理。 | 俞奕华 | 招标投标中心 |
| 任务号 | 项目名称 | 主要任务 | 牵头 领导 | 责任 部门 |
| 18 | 聚焦市、区重点项目施工许可阶段，提高帮办服务能力和服务能级，实现全程网办、企业一次办成。 | 1.提高受理人员的专业水平，做好称职“店小二”。 2.提高审批效率，落实“拿地即开工”机制。依托“一网通办”虚拟窗口和区审批审查中心实体综合窗口，充分运用审批系统线上咨询、电话微信咨询、窗口咨询等服务模式，为企业提供全天候的专业权威咨询服务，帮助企业办事不走弯路，让企业一件事一次办。 3.确保服务质量无投诉、无差评。 | 何月秀 | 受理中心 |
| 19 | 推进“证照分离”改革，强化企业资质与安全生产许可证的事中事后监管，做好资质新政策落地后的服务工作。 | 1.持续推进企业资质、安全生产许可证审批“证照分离”改革。 2.加大对建筑业施工资质采取告知承诺审批制的工作力度。 3.做好2022年住建部颁布资质有关新政策的窗口咨询、解析、宣传工作。加强与市级有关部门的衔接与沟通，加强培训，提高受理人员业务水平，提升对企业的帮办服务意识。 4.扎实开展“双随机、一公开”工作，适时开展2022年建筑业企业资质动态核查。重点推进和高效完成施工企业安全生产许可证批后监管工作，强化事中事后监管，督促企业按标、规范经营。 | 何月秀 | 受理中心 |
| 20 | 整治净化城市天际线，实施20公里架空线入地和杆箱整治。 （区政府重点工作18.9） | 全年完工20公里架空线入地与杆箱整治工作。 | 俞奕华 | 综管中心 |
| 21 | 推进老旧燃气管道更新改造 | 1.完成6795户地上燃气立管改造（居民表前管）。 2.完成18.09公里地下老旧燃气管道改造。 | 俞奕华 | 综管中心 |