闵浦府[2022]108号

关于报批中南河（大治河-丰南河）河道综合整治工程

项目建议书的请示

闵行区发展和改革委员会：

为匹配题桥发射台新选址地块开发涉及填埋水面积需求，依照“优先地块内平衡”的原则，拟对地块区域内规划中南河进行综合整治，根据大治河市级生态走廊与近郊绿环（闵行区浦江镇段）专项规划（2020），对原规划中南河在地块区域内进行了向东移位，现拟新开新规划中南河（大治河-丰南河），新增水面积全部用于补足题桥发射台新选址地块的河道填堵平衡所需。现已编制完成《浦江镇中南河（大治河-丰南河）河道综合整治工程项目建议书》，现特向贵部门申请立项。

一、项目建设内容

新规划中南河为镇级规划河道，整治范围北起大治河，南至丰南河，因防汛通道部分涉及202版永久基本农田，故实施范围至规划蓝线，实施长度592m，河口宽30m，新建护岸1420m，新建桥梁1座，新建防汛通道1080㎡，种植绿化4443㎡。

二、项目总投资及来源

本项目资金投资6175.91万元，全部纳入题桥发射台新选址地块前期土地成本。

三、项目建设进度

项目预计2023年3月开工，2023年12月完工，建设期约9个月。

根据区政府相关文件精神，用于土地储备的河道建设项目根据事权来界定申报主体。中南河属镇级河道，为更有利于该项目的前期各项工作的统筹推进，确保地块出让工作顺利进行，上海市闵行区浦江镇人民政府为该项目的立项主体，上海市闵行区浦江镇水务管理站为项目实施主体。

特此请示，准复为盼。

附件：《浦江镇中南河（大治河-丰南河）河道综合整治工

程项目建议书》

闵行区浦江镇人民政府

2022年8月30日

浦江镇党政办公室                       2022年8月30日印发