闵发改投审[2022]20号

闵行区发展和改革委员会

关于华漕镇10-07地块幼儿园新建工程

可行性研究报告（初步设计深度）的批复

闵行区教育局：

你局《关于报批华漕镇10-07地块幼儿园新建工程可行性研究报告（初步设计深度）的请示》（闵教建[2021]48号）及相关补充材料收悉。经研究，现批复如下：

一、华漕镇10-07地块幼儿园新建工程项目建议书于2020年7月批复（闵发改投审[2020]48号），区建管委、区规划资源局也出具了相关审核意见，经评估，同意你局所报的项目可行性研究报告（初步设计深度）。

二、项目位于闵行区华漕镇，季乐路以北，洪泾港以东。总用地面积约9880平方米（以实测为准）。

三、该项目办学规模为18班幼儿园。项目主要建设内容：一幢3层综合楼、门卫、配电房、垃圾房，以及相应的室外工程等。项目新建总建筑面积约7998平方米（以审定的规划方案为准）。

四、项目总投资概算5524万元，其中建安费用4708万元，其他费用553万元，预备费用263万元。资金渠道：区城市基础设施配套费承担1715万元，其余由区教育专项资金承担。

五、项目代建实施主体为上海南虹桥投资开发有限公司。

下阶段，请结合评估报告及相关行业管理部门有关意见，按照“保基本、重功能”和集约节约使用区财政资金原则，进一步深化建设方案，优化总体布局，完善使用功能，合理控制建设成本。积极落实节能、环保、社会稳定风险防范、工程质量安全等相关措施和各项建设条件。

特此批复。

附件：华漕镇10-07地块幼儿园新建工程绩效目标表

2022年6月30日

附件：

华漕镇10-07地块幼儿园新建工程绩效目标表

| 项目名称 | 华漕镇10-07地块幼儿园新建工程项目 |
| --- | --- |
| 项目总投资 | 5524万元 |
| 政府出资 | 区城市基础设施配套费承担1715万元，其余由区教育专项资金承担 |
| 总体目标 | 为切实围绕国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，以实现城乡基本公共教育服务均等化目标，满足周边幼儿的入学需求，促进当地学前教育质量的提高 |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 建设规模 | 7998平方米 |
|  |  | 质量指标 | 建设标准 | 18班幼儿园 |
|  |  |  | 工程验收合格率 | 一次性验收合格 |
|  |  |  | 交付后正常运行情况 | 正常运行，满足设计功能 |
|  |  |  | 符合相关部门质控要求 | 符合 |
|  |  | 时效指标 | 建设工期 | 15个月 |
|  |  | 成本指标 | 投资控制 | 按批准概算控制 |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 华漕中南部区域幼儿园教育资源紧张现状 | 有利于缓解 |
|  |  |  | 区域基础教育整体水平 | 有助提高 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教工满意度 | ≥80% |
|  |  |  | 周边居民满意度 | ≥80% |

公开属性：主动公开

抄送：区统计局、区审计局、区建管委、区财政局、区房管局、区规划资源局、区生态环境局、华漕镇政府，南虹桥公司。

闵行区发展和改革委员会办公室            2022年6月30日印发

项目代码：31011200245030420201A3101003