上海市闵行区绿化和市容管理局文件

关于下达闵行区2023年绿化林业建设管理

计划任务的通知

各镇、街道、莘庄工业区，紫竹高新园区，各相关单位：

为加快创新开放生态人文现代化主城区建设，打造“公园城市”，进一步推进《闵行区绿化市容“十四五”规划》，贯彻落实《上海市“十四五”期间公园城市建设实施方案的通知》精神，提升闵行区人均公园绿地面积和森林覆盖率指标水平，2023年全区计划新建公园绿地50公顷，新增森林面积800亩，开放休闲林地3个，林地抚育50亩，口袋公园27座，绿道36.14公里，公园围墙打开10个，市级特色道路1条，新建立体绿化3公顷，完成单位绿化开放共享3处，市民园艺中心14个，代表性花卉景观小品28处以上，创建综合养护示范区域14处以上。现将计划下达给你们，请各单位按计划上下合力、挂图作战、规范实施、协调推进，做好年度绿化林业建设管理工作。具体要求如下：

1. 进一步明确各单位的建设管理责任。2023年绿化林业建设管理有关工作纳入区对街镇领导班子的绩效考核内容，请按照工作要求和建设内容，确保年度建设任务高质量完成。
2. 进一步加强和街镇相关部门的沟通协调，积极争取相关部门支持理解，细化建设管理项目内容，按照有关管理办法，确保建设管理项目程序规范，实施有序。
3. 进一步加强组织领导、推进项目实施。各单位要根据各自计划建设任务，抓紧项目审核和组织实施；对非本部门实施的任务，要做好项目跟踪，确保年度计划完成。

特此通知。

附件：2023年闵行区绿化林业建设管理计划任务分解表

闵行区绿化和市容管理局

2023年4月14日

|  |
| --- |
| 闵行区绿化和市容管理局办公室 2023年4月13日印发  |