关于《2024年闵行区水务工作要点》的

文字解读

一、背景

为全面总结2024年度工作，区水务局发布了《2024年闵行区水务局工作要点》。同时，为进一步深化政务公开工作，特对《2024年闵行区水务工作要点》进行解读。

二、2024年工作重点

**在持续强化水安全韧性保障方面，一是筑牢全方位防汛防台安全屏障，**力争在主汛期前完成9处防汛积水点改造工程主体结构，完成莘朱路(华泾港-兴南路）、万源路(蒲汇塘-吴美路) 等2条道路积水点改善工程。**二是构建高质量水利基础设施网络，**加快推进7座外围排涝泵闸建设，确保至年底2座建成、2座开工；完成淡水河、盐铁塘水闸大修及雄伟河水闸除险加固项目主体工程，推进丰收河、塘泗泾等5座水闸除险加固及大修工作；完成约1.6公里黄浦江（闵行区）堤防专项维修，并配合市局大力推进黄浦江中上游堤防防洪能力提升工程（二期）。**三是构建高质量排水系统设施体系。**浦南雨污水合建泵站工程等项目力争年内完成管线搬迁；完成昆阳雨水泵站及总管新建工程，推进剩余区管管龄10年以上市政雨水管道检测78公里，根据检测结果进一步开展修复工作。

**在持续推进流域综合治理方面，一是打造水环境面貌高品质，**完成总计8公里河道综合治理及三鲁河断点打通任务，继续推进浦江、浦锦等6个街镇的生态清洁小流域建设任务，积极申报水利部示范工程、争创市级生态小流域示范单元。有序推进大治河南水环境整治，启动汇中村、汇东村等15条段河道水质提升。**二是打造生态水网高品质，**推进12座初雨调蓄池建设，力争年内建成4座，并牵头推进虹桥商务区和企业自建排水系统配套调蓄池建设；完成全区域雨污混接普查并有序开展雨污混接整治工作。因地制宜的重新规划布点水质检测点位，同时确保镇管及以上河湖水质均值优Ⅲ类好水占比保持在75%左右。**三是打造河湖景观高品质。**计划择优选树约40条段健康幸福河湖，积极将“上海闵行紫竹水利风景区”逐级申报创建市级、国家级水利风景区。

**在持续深化水务共享服务方面，一是努力提升政务服务效能，**实现水务审批事项更好办、更快办。进一步完善区级水票进出库管理及使用制度，推动重大工程和项目建设提速提质提效。**二是深入开展专项治理行动，**深入开展河湖管理水务专项执法活动，严格落实执法“三项制度”，继续联合相关部门开展“清四乱”、清网行动、疑点疑区等系列专项行动，严格执行问题整改并形成闭环。**三是全面提升“治水管河”水平，**持进一步提升区、镇河长办能力建设，加强重点问题监督检查，巩固河湖治理成效。

**在持续深化水资源刚性约束方面，一是强化取水日常监管，**严格控制用水总量,对取水单位开展每年不低于 1 次的常态化巡查工作，指导取水单位按照规范要求安装使用取水计量设施。二是**做好节水建设工作，**继续推进节水型小区、学校和机关等节水载体创建与复核工作，探索开展节水型农业示范区创建的可行性。**三是推进非常规水源利用，**进一步推动再生水、雨水等非常规水源利用，同时对有条件的单位指导进一步建设完善雨水收集利用设施，研究并拓展污水资源化利用的多种途径。