闵行区犬类免疫服务系统项目描述

# 一、项目概况

- 项目背景：随着人民群众生活水平的提高及居住条件的改善,饲养宠物、特别是养犬已成为越来越多居民的一种生活时尚。但在享受养犬带来乐趣的同时，潜在的危险也威胁着人们的健康，病死率几乎是100%的狂犬病是做好犬类防疫工作的一个重点环节。根据《上海市养犬管理条例》和沪公闵发〔2015〕116号文件的相关要求，区动物疫控中心启动了“闵行区犬类免疫服务系统”的建设。2018年，相关街镇和定点免疫点进行实地调研，2019年正式启动建设，经过开发和试运行阶段，2019年3月19日正式上线，2020年5月组织会议完成验收。目前已经使用了3年的时间，通过等级保护测评工作，发现单位该系统内、外部存在安全风险和脆弱性。须根据发现的问题进行整改，降低系统被各种攻击的风险，提高信息系统的信息安全防护能力。

- 依据充分性：根据《中华人民共和国动物防疫法》和《上海市养犬管理条例》等相关法律法规，区农业农村委下属动物疫控中心负责犬只的狂犬病防疫工作。根据《中华人民共和国网络安全法》、《中共闵行区委网络安全工作责任制实施细则》（闵网信委〔2022〕3号）、《关于印发2022年区级机关宣传思想文化、意识形态、网络安全管理、精神文明建设工作绩效考核细则的通知》（闵委宣〔2022〕22号）、关于印发《2022年闵行区网络安全管理工作考核评分细则》（闵委网办〔2022〕1号），需保障闵行区犬类免疫服务系统的安全性。

- 项目必要性和重要性：（1）网络安全工作事关国家安全、政权安全和经济社会发展。根据《中华人民共和国网络安全法》规定，国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求，履行安全保护义务，保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。（2）根据《中共闵行区委网络安全工作责任制实施细则》、关于印发《2022年闵行区网络安全管理工作考核评分细则》 的通知等文件要求，要加大网络安全工作的人力、财力、物力的支持和保障力度，切实保障网络系统防护的加固、安全检测评估、系统安全升级改造等支出。（3）闵行区犬类免疫服务系统存有个人信息，受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害。

4、项目的可行性：结合现有平台应用系统现状及安全需求，通过本项目进行信息安全保障工作，全面提升信息系统的安全性，能面对目前和未来一段时期内的安全威胁，保证应用信息系统的平稳、高效的运行。同时，项目建设遵循技术标准、国家相关规范（等保2.0），符合行业内应用系统安全防护准则与要求。该项目已经行政办公会议讨论并形成决议。

# 二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标：闵行区犬类免疫服务系统完成二级等保测评，通过信息安全检查、安全建设和整改，降低系统被各种攻击的风险，切实提高信息系统的信息安全防护能力。

2、项目的具体目标：

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 等级保护测评工作报告完成数 | 1个 |
|  |  |  | 等保测评工作完成率 | 100% |
|  |  |  | 测评问题整改完成率 | ≥70% |
|  |  | 质量指标 | 安全等级定级测评分数达标情况 | ≥70.00(分) |
|  |  |  | 系统测评高危数 | 无 |
|  |  |  | 等保一票否决项 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 测评问题整改及时性 | ≤30.00(天) |
|  |  |  | 等级保护测评工作报告出具及时性 | ≤14.00(天) |
|  |  |  | 等级保护测评工作报告获取及时性 | ≤60.00(天) |
|  |  | 经济成本指标 | 项目预算成本控制率 | ≤100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息网络信息安全性提升情况 | 提升 |
|  |  |  | 规范信息安全等级保护管理 | 规范 |
|  |  |  | 系统重大安全事故数 | 0个 |
|  |  | 可持续影响指标 | 网络安全长效机制健全性 | 健全 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用者满意度 | ≥90.00(%) |

3、阶段性工作目标：该项目计划于2024年10月执行完毕。

# 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

|  | 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目构成分解 | 网络安全专项经费 | 等级保护咨询服务（二级） | 等级保护咨询服务（二级） | 10000 | 10000 |  | 1 |
|  | 网络安全专项经费 | 二级等级保护测评 | 二级等级保护测评 | 50000 | 50000 |  | 1 |
| 金额合计 | 60000 |  |  |  |

2、经常性项目执行情况：该项目为新项目，未有过往预算安排和实际执行情况。

3、资金来源情况：本级财政安排预算资金60000元。

4、成本管理情况：该项目通过公司询价，按照统筹兼顾、量入为出的原则，经比价测算出支出标准。

5、设备配置标准情况：按照《关于印发〈闵行区信息系统等级保护测评经费操作办法〉的通知》、《关于印发〈闵行区信息化建设项目管理办法〉的通知》配置相关标准。

# 四、项目计划活动

1、项目活动内容：通过信息安全检查、安全建设和整改、信息安全等级测评，最终获取等级备案证明。结合当前网络系统实际情况，对照国家及相关监管单位要求，经梳理，闵行区犬类免疫服务系统按照等级保护2.0标准（二级）安全要求建设。

2、实施范围和对象：闵行区犬类免疫服务系统。

3、项目实施计划：该项目于2024年1月完成预算上报前询价，待预算启动后，在2024年10月前完成该项目。

五、保证项目实施的制度、措施

《关于印发〈闵行区信息系统等级保护测评经费操作办法〉的通知》、《关于印发〈闵行区信息化建设项目管理办法〉的通知》、《预（决）算业务管理制度》、《收支管理制度》等。

- 项目整改情况（未评价项目可不填）

该项目为未评价项目。

# 七、风险因素分析

该项目主要存在资金管理风险为该项目单价金额通过询价方式产生，存在因市场因素产生价格略微变动。

填报单位：闵行区动物疫病预防控制中心

日    期：2024年1月12日