土壤污染防治行动计划项目描述

# 一、项目概况

土壤污染状况调查报告技术评估及全流程监管项目，为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》，确保建设用地安全利用，闵行区根据《上海市建设用地地块土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复、效果评估等工作的若干规定》、《上海市生态环境局关于开展本市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作》的通知要求，建立调查评估制度，强化建设用地储备、出让、收回、续期等环节的土壤污染状况调查评估工作，开展土壤污染初步调查全流程监管，实施建设用地全生命周期管理；土壤重点监管单位隐患排查及化学物质环境信息审核项目，指导重点监管单位土壤和地下水污染防治工作，包括审查土壤重点监管单位隐患排查、自行监测报告，现场检查土壤重点监管单位存在的土壤和地下水污染隐患，并做好后续跟踪督促整改工作，为土壤和地下水污染源治理打下基础。根据《上海市新污染物治理工作方案》、《上海市生态环境局关于开展本市化学物质环境信息统计调查工作的通知》，开展闵行区重点化学物质环境信息统计调查审核工作。

- 项目背景

土壤污染状况调查报告技术评估项目，按照“分类评审”的原则，区生态环境局会同区规划资源局对土地使用权人递交的土壤污染状况调查、风险评估、修复方案、效果评估等报告委托第三方组织评审。按照评审项目数每季度支付费用。该项目为经常性项目，相关工作持续推进，从而确保建设用地安全利用，降低土壤污染风险。土壤污染状况初步调查报告全流程监管项目，是为了加强建设用地土壤污染状况调查工作的监督管理，指导做好过程质量控制，推动提高调查工作质量。土壤重点监管单位隐患排查，是为了进一步规范土壤重点监管单位土壤和地下水污染隐患排查工作，提高排查工作质量，督促隐患排查发现问题落实整改。化学物质环境信息审核，是为了能够落实国家新污染治理工作要去，落实重点管控新污染清单中所述主要环境风险管控措施。土壤污染防治行动计划项目，从在产企业污染源防治，以及建设用地全过程管控等方面，降低土壤和地下水污染风险，为更好地保障土壤和地下水安全提供支撑。

2、依据充分性

一、土壤污染状况调查报告技术评估及全流程监管项目，1、《上海市建设用地地块土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复、效果评估等工作的若干规定》要求土地使用权人在土地出让、划拨前完成建设用地土壤污染状况调查、风险评估等工作，区生态环境局会同区规划资源局对土地使用权人递交的土壤污染状况调查、风险评估、修复方案、效果评估等报告组织评审。2、《上海市生态环境局关于开展本市建设用地土壤污染状况初步调查监督检查工作的通知》要求对本行政区域建设用地土壤污染状况调查的关键环节及土壤污染状况调查报告进行监督检查，检查比例原则上不低于当年评审土壤污染状况调查报告数量的20%。

二、土壤重点监管单位隐患排查及化学物质环境信息审核，1、根据市生态环境局《关于做好土壤重点监管单位土壤和地下水污染隐患排查“回头看”准备工作的通知》等文件要求，管理部门应高度重视土壤重点监管单位隐患排查“回头看”工作，尽快组建工作专班，可成立专家组或委托第三方专业机构，建立“回头看”工作机制，在重点监管单位自查的基础上，做好抽查审核工作，并做好后续跟踪督促整改工作。2、根据《上海市新污染物治理工作方案》、《上海市生态环境局关于开展本市化学物质环境信息统计调查工作的通知》等文件要求，本市试行化学物质环境信息统计调查年报制度，各区生态环境局要加强化学物质环境信息统计调查制度数据质量管理，主管部门抽样审核比例不低于国家要求，并做好记录，确保真实、准确、完整、及时完成统计调查任务。

3、项目必要性和重要性

必要性:目前市生态环境局及其他区均委托第三方对土壤污染状况调查等报告进行评审，闵行区生态环境局通过政府采购方式确定第三方评审机构（原则上不少于2家），由第三方评审机构组织专家对土壤污染状况调查、风险评估、效果评估等报告分别开展评审工作并出具评审意见，确保评审报告的科学性、合理性。委托第三方进行评审可以使评审工作更具中立性和客观性，同时也在一定程度上减轻土地使用权人的资金负担。土壤污染状况初步调查的全流程监管，包括采样分析工作计划、现场采样和实验室分析及土壤污染状况调查报告，根据指南要求，可委托符合要求的第三方专业机构参与监督检查，第三方专业机构可以更具有专业性、中立性和客观性，可以全流程跟踪项目情况，更好地掌握项目实施情况，并在项目评审作为依据。

市生态环境局《关于做好土壤重点监管单位土壤和地下水污染隐患排查“回头看”准备工作的通知》，要求各管理部门尽快组建工作专班，可成立专家组或委托第三方专业机构，建立“回头看”工作机制，在重点监管单位自查的基础上，做好抽查审核工作，并做好后续跟踪督促整改工作。土壤重点监管单位涉及有毒有害物质排放，对土壤和地下水产生污染风险高，开展土壤重点监管单位隐患排查，压实企业主体责任，对已开展工作查漏补缺，宣贯土壤污染防治要求，有利于推动土壤和地下水污染防治源头治理，为后续在产企业土壤污染防治工作提供技术支撑。根据化学物质环境信息统计调查制度要求，生态环境主管部门应对照数据质量标准，对数据质量进行审核，确保数据达到一致性、规范性、完整性、协调性等质量标准，为后续国家新污染物治理管控提供真实、有效的数据支撑。

4、项目的可行性：

一、土壤污染状况调查报告技术评估及全流程监管项目

《上海市建设用地地块土壤污染状况调查、风险评估、风险管控和修复、效果评估等工作的若干规定》等文件已经明确了土壤污染状况调查报告技术评估的工作程序、时间节点等内容，且本项目已运行3年，运行期间未发生投诉等不良情况，项目计划年初完成合同签订，后续每季度完成14个左右项目的评审，资金按实际评审情况每季度进行支付。2、土壤污染状况初步调查全流程监管，国家明确了关键环节（包括采样分析工作计划、现场采样和实验室监测分析）以及土壤污染状况调查报告的检查要求，并且在2023年开始执行；

二、土壤重点监管单位隐患排查及化学物质环境信息审核项目

土壤重点监管单位隐患排查，国家对重点监管单位土壤污染防治工作明确了相关技术要求。本区近年已开展重点监管单位土壤污染防治工作，目前从事土壤重点监管单位土壤污染防治工作的第三方从业单位较多，相关技术标准成熟，能够满足项目开展的技术需要。2、关于化学物质环境信息统计调查，国家印发了统计调查制度，明确了调查内容、调查范围和调查对象、报送要求等，同时明确了质量控制要求，要求对上报数据进行审核，相关审核要求明确，2023年已开始试行。

二、项目绩效目标设定情况

根据实际工作，该项目设置目标值，具体内容要求如下：

- 项目的总体目标。

2024年及时完成56个土壤污染状况调查等项目评审，对2024年开展的土壤状况初步调查的关键环节进行检查，项目数量不少于12个；完成14家重点监管单位隐患排查等工作，完成35家企业上报的化学物质环境信息审核等工作，土壤污染状况调查评审结果通过率达到100%，化学物质环境信息审核结果准确率达到85%以上。不发生土壤环境风险事件，污染场地居民投诉率小于5%，保障重点建设用地安全利用，业主单位、报告使用人员满意度达到90%以上。

- 项目的具体目标：

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土壤污染状况调查评审成本 | ≤20000元/个 |
|  |  |  | 土壤状况初步调查质量控制成本 | ≤10000元/个 |
|  |  |  | 土壤重点监管单位隐患排查成本 | ≤13000元/家 |
|  |  |  | 化学物质环境信息审核成本 | ≤1500元/家 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 土壤污染状况调查评审项目数 | =56.00(个) |
|  |  |  | 土壤状况初步调查质控项目数 | ≥12.00(个) |
|  |  |  | 土壤重点监管单位隐患排查企业数 | =14.00(家) |
|  |  |  | 审核化学物质环境信息企业数 | =35.00(家) |
|  |  | 质量指标 | 第三方提交报告评估打分 | ≥90.00(分) |
|  |  |  | 土壤污染状况调查评审结果通过率 | 100% |
|  |  |  | 土壤重点监管单位隐患排查报告验收通过率 | 100% |
|  |  |  | 化学物质环境信息审核结果准确率 | ≥85% |
|  |  | 时效指标 | 土壤状况初步调查质控完成及时性 | 及时 |
|  |  |  | 评审报告提交及时性 | 及时 |
|  |  |  | 土壤重点监管单位隐患排查完成及时性 | 及时 |
|  |  |  | 化学物质环境信息审核时间 | 企业上报后1个月内 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 土壤环境风险事件 | =0.00(个) |
|  |  |  | 污染场地居民投诉率 | ≤5% |
|  |  |  | 土壤污染状况调查覆盖率 | 100% |
|  |  |  | 涉及重点企业土壤污染环境投诉数 | ≤1.00(起) |
|  |  | 生态效益指标 | 重点单位新增土壤污染源 | =0.00(个) |
|  |  |  | 重点建设用地安全利用率 | 100% |
|  |  |  | 污染场地修复率 | 100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业主单位满意度 | ≥90% |

3、阶段性工作目标：土壤污染状况调查报告技术评估及全流程监管项目持续推进，每季度形成评审情况总结报告，年底形成年终工作总结报告。土壤重点监管单位隐患排查及化学物质环境信息审核，根据项目实施计划定期跟踪项目进展情况，项目完成后形成工作总结报告。

# 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

| 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染状况调查报告技术评估及全流程监管 | 包件1、完成56个土壤污染状况调查、风险评估等报告的评审。 | 包件1、完成56个土壤污染状况调查、风险评估等报告的评审。 | 1,120,000.00 | 20000 | 本市及其他区每个报告评审费不低于2.5万元，我区定为2万元。 | 56 | 根据本区历史评审数量测算 |
|  | 包件2、完成2024年开展的土壤状况初步调查报告关键环节检查项目数量不少于12个。 | 包件2、完成2024年开展的土壤状况初步调查报告关键环节检查项目数量不少于12个。 | 120,000.00 | 10000 | 根据本市及其他区测算 | 12 | 根据抽查比例要求测算 |
| 土壤重点监管单位隐患排查及化学物质环境信息审核 | 包件1、对土壤重点监管单位开展隐患排查。 | 包件1、对14家土壤重点监管单位土壤污染防治，包括土壤污染隐患排查、自行监测等工作进行现场检查、报告审核等工作。 | 182,000.00 | 13000 | 市场价格 | 14 | 市生态环境局《关于做好土壤重点监管单位土壤和地下水污染隐患排查“回头看”准备工作的通知》 |
|  | 包件2、对涉及生产或使用优先管控、重点管控化学物质企业上报的化学物质环境信息进行审核。 | 包件2、对35家涉及生产或使用优先管控、重点管控化学物质企业上报的化学物质环境信息进行数据审核、现场抽查等工作。 | 52500 | 1500 | 市场价格 | 35 | 市生态环境局《上海市生态环境局关于开展本事化学物质环境信息统计调查工作的通知》 |

2、经常性项目执行情况：土壤污染状况调查报告技术评估项目,2020年预算安排200万元，实际执行198.8万元，执行率99.4%。2021年预算安排200万元，实际执行167.10万元，执行率83.5%。2022年预算安排160万元，受疫情影响，9月份项目申请调减30万，调整后为130万元，实际执行89.48万元，预算执行率68.8%。根据近几年业主上报项目数测算，2023预算调整为调减后预算130万元。2023年9月份根据实际工作情况，申请调减18万元，调整后为112万元，实际执行86万元，预算执行率76.8%。下年度预算调整为本年度调减后预算112万元。

土壤重点监管单位隐患排查项目，2023年预算安排25.2万元，实际执行25.2万元，预算执行率100%。

3、资金来源情况：政府性基金项目。

# 四、项目计划活动

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下：

1、项目活动内容：本项目包含土壤污染状况调查报告技术评估及全流程监管费、土壤重点监管单位隐患排查及化学物质环境信息审核费。。

2、实施范围和对象：（一）1、土壤污染状况调查报告技术评估费：第三方组织专家对土地使用权人提交的土壤污染状况调查报告等进行评审，并出具评审意见。2023年计划完成56个报告的评审。

图1-1评审流程图

2、土壤污染状况初步调查全流程监管：第三方对2024年开展的土壤状况初步调查的关键环节进行检查，项目数量不少于12个。

（二）1、土壤重点监管单位隐患排查：第三方组织对14家土壤重点监管单位开展隐患排查，审查土壤重点监管单位隐患排查、自行监测工作，现场检查报废井回填情况，收集整理地下水监测井数据信息等，形成总结报告。

2、重点化学物质环境信息统计调查审核：第三方对企业按要求上报的化学物质环境信息进行审核，根据审核要求，通过现场核查、电话回访、数据逻辑性审核等方式，形成检查意见等材料。

3、项目实施计划：

一、土壤污染状况调查报告技术评估及全流程监管

（1）土壤污染状况调查报告技术评估：本项目为一招三年的采购项目，2022年已进行公开招投标，2024年为第二年，项目计划提前采购，2023年11月启动，2023年12月底完成合同签订，项目同步开始实施，服务合同期限签订至2024年12月31日，本项目委托第三方对土地使用权人提交的报告组织专家进行评审，并出具意见。预算单价2万元每个，总数量每年56个项目，总计112万元。合同签订后支付合同金额的50%。后续根据实际工作量情况及上述单价核定费用总额并支付。

（2）土壤污染状况初步调查报告全流程监管：本项目行政区域建设用地土壤污染状况调查的关键环节及土壤污染状况调查报告进行监督检查，检查比例原则上不低于当年评审土壤污染状况调查报告数量的20%。计划2023年12月完成采购，项目按照有关要求与土地使用权人上报土壤污染状况调查项目同步开展，服务合同期限签订至2024年12月31日，合同签订后支付合同金额的50%。后续根据实际工作量情况及上述单价核定费用总额并支付。

二、土壤重点监管单位隐患排查及化学物质环境信息审核

（1）土壤重点监管单位隐患排查：本项目将对14家土壤重点监管单位的土壤污染隐患排查情况进行现场检查，并出具检查报告，每家费用为1.3万元，总计18.2万元。计划2024年3月完成采购，2024.4-6月现场踏勘；2024.7-8月编制检查报告；2024年9月报告评审。合同签订后支付合同金额的50%，后续根据实际工作量情况及单价核定费用总额并支付。

（2）化学物质环境信息审核：本项目对企业上报的化学物质环境信息进行审核，审核方式有现场核查、电话回访、数据逻辑性审核等，并编制工作总结报告。本项目需审核企业数35家，每家企业费用为1500元，总计52500元。计划2024年3月完成采购，2024年4月前完成统计数据收集、审核、汇总等工作。合同签订后支付合同金额的50%，后续根据实际工作量情况及单价核定费用总额并支付。

# 五、保证项目实施的制度、措施

项目按照《闵行区生态环境局采购管理办法（试行）》、《闵行区生态环境局购买服务项目工作考核及绩效评价管理办法（试行）》等要求管理和考核。

# 六、项目整改情况（未评价项目可不填）

土壤污染状况调查报告技术评:2023年度执行率偏低，相关整改情况如下：

1、项目根据业主申请评审项目数拨付资金，业主上报评审项目数不可控， 预算执行率偏低。

2、根据实际情况及时调整预算，并下年度预算申报时予以考量。

填报单位：闵行区生态环境局土壤科

日期：2024年3月8日