2024年部分路口景观提升项目方案

（征求意见稿）

根据《闵行区人民政府办公室转发<关于开展“美丽街区”创建加强街面环境秩序精细化管理实施意见>的通知》，为进一步提升我镇市容环境面貌，根据“美丽街区”创建计划，2024年拟对颛桥镇界景观进行提升。结合本镇实际，制定2024年部分路口景观提升项目方案，具体如下：

一、项目概况

提升颛桥镇门户形象，用品质城市建设服务大众，提高居民的满意度、获得感。

项目主要对颛兴路莲花南路、沪闵路元江路、颛兴路沪闵路、中春路元江路、沪闵路剑川路5处颛桥镇门户进行景观、绿化、灯光进行改造。

二、道路现状

目前以上5处门户无入户景观标识，无法凸显颛桥镇人文特点，入户无辨识度，地域特征不明显。

三、建设内容与提升效果

（一）建设内容

1、颛兴路莲花南路

在不影响现状绿道内步道的前提下，路口增加特色文化景墙，融入颛桥红砖文化、剪纸文化，打造颛桥迎宾节点。夜景设计采用成品灯球及芦苇灯、景墙自带灯箱，打造夜晚氛围感。设计范围约235平方米。

2、沪闵路元江路

现有常绿植物基础上增加开花植物，强化春景，形成植物背景；在草坪位置增设创意景观小品，融入颛桥“先进制造高低”城市定位，展示颛桥“宜业”的氛围。夜景采用自发光形式，同时控制色温，保障行车安全。设计范围约265平方米。

3、颛兴路沪闵路

景墙采用钢板外涂棕色油漆，融入颛桥周若妹剪纸《颛桥乡情之一》，重现老街乡情，从六磊塘到众安桥到老街到现在的创意园、高品质住宅，城市品质不断提升，寓意着颛桥腾飞发展。夜景照明采用现行灯光及点状灯光相结合，兼顾夜晚景观性。

4、中春路元江路

在原有基础上，融入颛桥吉祥物颛小鹤，增强颛桥特色的同时，增加路口景观灯光活泼氛围。夜景照明采用成品景观灯球、芦苇灯束、颛桥发光字。设计范围约150平方米。

5、沪闵路剑川路

在草坪上增加景观石，景石上刻印“颛”篆体，结合花镜，增加镇域标识性。特警主要采用投射灯，低照度的照明打造夜间景观效果。

（二）提升效果

本项目为改善现状设立。结合颛桥镇剪纸元素，展示人文特点，增强地域特征，提高居民归属感，提升参观者的体验度，展示颛桥的综合实力。

四、保障措施

为获得工程范围内实际交通状况、施工期间交通组织工作提供数据基础，将对道路车流量进行调查统计。流量调查选取工作日早高峰，时段为8:00～9:00的交通流量，调查员分别按车种，以每10分钟为一个时段。交通方案本着“不中断现状社会交通，确保现状道路畅通、确保交通安全和施工安全，最大限度的减少施工与交通的相互干扰”的交通疏导原则。施工中，根据现状路网、路面状况及管线的相对位置关系，结合现状道路两侧沿线和相交道路的实际情况，合理安排施工工序、划分施工区段，分时段组织交通导流的方法组织施工，施工中始终保持交通畅通。同时对周边市民及过往群众进行大力宣传，争得广大市民的理解与支持，确保施工期间周边社会道路基本畅通。

颛桥镇人民政府

2024年4月1日