建虹路、申贵路西北侧口袋公园新建项目（草案）

（征求意见稿）

一、项目名称

口袋公园建设

二、立项及实施单位

本项目由闵行区绿化和市容管理局作为立项主体，负责项目的前期策划、功能需求、方案确认以及全程协调和监管。项目的建设管理工作由新虹街道负责具体实施，对项目建设进行全程管理。

新虹街道项目建设地点及规模

实施主体	项目名称	地块位置
上海市闵行区人民政府新虹街道办事处	建虹路申贵路西北角绿地	东至申贵路，南至建虹路，西至加油站，北至绿谷

四、项目主要建设内容

为满足周边办公人群及生活居民的需求，因地制宜，采用“切丘成谷”将现有地形调整，完美适配功能；“串谷成环”形成一个 360°的环形跑道；“塑丘成谷”将分散的各个土地斑块整合形成主题片区；“点谷筑园”在场地内形成若干活力节点。结合周边建筑的功能需求，将场地打造成打造虹桥商务区中南侧的形象展示节点，增加场地休闲座椅、健身步道等，形成一个共享与共融的空间。

五、项目建设进度计划

计划于2024年8月开工建设，于2024年11月竣工，施工期约4个月。