专项整治项目描述

# 一、项目概况

为加强对辖区各类违法建筑、群租现象、违规户外广告设施等查处力度及突发事件的处置，综合执法队开展积极专项整治项目，主要包含拆违及应急保障以及承重检测2个子项目。

- 项目背景：

- 拆违及应急保障：为深入贯彻落实区委、区政府及街道对辖区拆违及应急保障工作的相关要求，巩固提升“无违建示范街镇”创建成效，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《上海市拆除违法建筑若干规定》、《上海市住宅物业管理规定》、《上海市市容环境卫生管理条例》等相关规定，由综合执法队牵头开展街道拆违及应急保障工作。通过实施各类专项整治行动，坚决遏制辖区内新增违建的产生，整改违规户外广告设施，整治群租现象，落实应急保障任务，从而提升辖区整体居住环境，保障经济社会秩序良性发展和社会面稳定。

- 承重检测：近年来，为切实维护城市运行安全，本市城管执法部门加大损坏房屋主体和承重结构执法处置力度，要求各基层单位严肃查处违法违规案件，严厉打击损坏房屋承重结构违法行为。在执法办案过程中，执法人员对违法行为的认定需调阅房屋原始图纸进行比对，并由市住建委认定具有资质的房屋检测单位上门进行检测鉴定，作为调查取证依据。

- 依据充分性：

- 拆违及应急保障：《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《上海市拆除违法建筑若干规定》、《上海市住宅物业管理规定》、《上海市市容环境卫生管理条例》等相关规定，沪精细化办[2021]5号（关于印发《存量违法建筑属性认定操作指南》的通知），闵拆违组2022[1]号（关于印发《关于加强存量违法建筑长效管控的工作方案》的通知），闵拆违办[2023]5号（关于印发《2023 年闵行区违法建筑治理工作考核办法》的通知）等。

- 承重检测：《上海市住宅物业管理规定》、《上海市房屋使用安全管理办法》、《上海市城市管理综合行政执法条例实施办法》等法规、规章，沪建法规联[2016]735号（关于查处损坏房屋承重结构违法行为若干问题的通知），沪城管规〔2024〕5号（关于查处损坏房屋承重结构违法行为的若干规定）等。

- 项目必要性和重要性：专项整治项目的开展涉及辖区内居民群众的居住安全，旨在保障广大居民群众的切身利益不受损害。近年来综合执法队通过专项整治项目的实施，有效遏制了辖区内各类违法搭建、违规户外广告设施、群租、破坏承重结构等各类违规行为，并在台风、汛期等灾害天气及时做好各类应急保障工作，切实维护了辖区的运行安全，提升了辖区的整体居住环境。

4、项目的可行性：在预算编制方面，浦锦综合执法队根据历年执行情况和当年实际需求确定项目预算金额，并经由街道主任办公会、党工委会议审议决定。在组织管理方面，各子项目均为经常性项目，已形成多年实施经验，严格按照各项法律法规及政策口径开展。在制度措施方面，设有相应的项目管理和财务管理制度，确保项目规范开展。

# 二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标：为深入贯彻落实区委、区政府及街道对辖区拆违及应急保障工作的相关要求，巩固提升“无违建示范街镇”创建成效，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《上海市拆除违法建筑若干规定》、《上海市住宅物业管理规定》、《上海市市容环境卫生管理条例》等相关规定，通过实施各类专项整治行动，坚决遏制辖区内新增违建的产生，整改违规户外广告设施，整治群租现象，处置损坏房屋承重结构违法行为，落实应急保障任务，从而提升辖区整体居住环境，保障经济社会秩序良性发展和社会面稳定。

2、项目的具体目标：开展辖区内各类新建违建和历史违建的拆除工作，开展辖区内各类群租房屋和违规户外广告设施的整治工作，依法办理破坏承重构件的相关案件，开展台风、汛期等特殊时期的应急保障，确保相关管理制度、措施落实到位，各项整治工作验收合格，无重大安全事故发生。

3、阶段性工作目标：年内按照工作计划落实辖区内各类违法搭建、群租、违规户外广告设施的整治，依法办理破坏承重构件的相关案件，按计划落实各类应急保障工作。

# 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

| 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 2024年预算数 | 项目总投入和构成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项整治 | 拆违及应急保障 | 2025年拆违及应急保障（含2024年尾款） | 1300000.00 | 主要用于各类违法建筑拆除、群租整治、违规户外广告设施整治及各类突发应急保障任务。实施过程中产生费用根据实际任务量，按《工程造价计价管理办法》等文件，由第三方开展审价。金额参考2022年全年服务费经审价为120.91万元；2023全年服务费经审价为127.05万元；2024年1-6月服务费经审价为87.11万元，当前支付59.88万元，剩余27.36万元及下半年服务费待2025年支付，另有2025年服务费按历年任务量申请。 |
| 专项整治 | 承重检测 | 2025年房屋拆除承重构件专项检测服务费 | 295000.00 | 2023年年中区城管局发通知，由各基层中队自行委托开展承重结构检测服务。金额参考2023年发生服务费16.8万元；2024年截至9.14服务费为180000元。且25年别墅小区待检测户数较多，户型面积大、费用高，据此编制25年服务费。 |
| 合计 |  |  | 1595000.00 |  |

2、经常性项目执行情况：“拆违及应急保障”子项目2022年年初预算120万元，因疫情影响，年中预算压减24万元，实际执行958874元；2023年年初预算828372.95元，实际执行827388元；2024年年初预算130万元，实际执行130万元。“承重检测”子项目2023年预算15万元，实际执行11.5万元；2024年年初预算15万元，实际执行26.8万元。上述两个子项目在实际结算中均采取按实结算方式，金额变化主要取决于年度内实际发生的任务量的变化。

3、资金来源情况：本级财政安排。

4、成本管理情况：“拆违及应急保障”服务项目的人工单价上限在招标前提请街道主任办公会及党工委会审议，实际结算时由第三方审价机构出具审价报告作为付款依据；“承重检测”服务项目的单价经第三方预审后，提请街道主任办公会审议，付款时按实结算，并在合同中约定了包干总价。

5、设备配置标准情况：无。

# 四、项目计划活动

1、项目活动内容：拆违及应急保障项目通过招投标程序，委托第三方服务商对辖区内的违法搭建、群租、违规户外广告设施等违法行为进行整治，每次整治任务由综合执法队领导审核确认，任务量由综合执法队（拆违工作组）、属地居村共同确认并验收，服务金额由审价公司核定，确保每次整治工作保质保量完成。承重检测项目通过招投标程序，委托住建部网站公示名录内的检测单位对执法人员办案中涉嫌破坏承重结构的点位进行上门检测并出具相关报告，作为办案依据，确保取证合法、有效。

2、实施范围和对象：专项整治项目实施范围为浦锦街道辖区内。

3、项目实施计划：拆违及应急保障项目的实施严格按照每次具体的整治方案开展。承重检测项目由执法人员与当事人约定时间前往现场开展检测，检测后三个工作日内出具报告。

# 五、保证项目实施的制度、措施

项目总经费的10%为履约评价考核款，通过工作完成量及质量等方面综合考评，未完成相应工作或质量验收不合格的将扣除相应金额。

# 六、项目整改情况（未评价项目可不填）

# 无。

# 七、风险因素分析

无。

填报单位：浦锦街道综合行政执法队                                   日期：2024年12月24日