城市管理项目描述

# 一、项目概况

（一）项目背景

随着经济社会的持续发展，群众对环境、生态、文化等发展型、享受型公共服务需求快速增长，城市的规模日趋扩大，人口数量大幅增加，市民对市容环境、河道环境、人居环境等服务管理要求也逐步提高。城市排水设施是城市的产业废水、居民生活污水和大气降水径流的接纳、输送、处理、利用的总称，是城市重要的基础设施之一，是城市防汛安全保障的重要组成部分，主要包括排水管道、泵站及其附属设施等。河道作为构成城市的重要组成部分，其功能和形象对城市发展和环境的提高起到至关重要的作用。河道整治在蓄水、调节河川径流、补给地下水和维持区域水平衡中发挥着重要作用，是蓄水防洪的天然“海绵”。

多年以来，闵行区高度重视辖区内河道长效管理工作，浦锦街道水务管理站根据《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发（2011）1号）《上海市排水与污水处理条例》《关于进一步加强本市中小河道管理养护工作的实施办法》（市水务局、市财政局〔2008〕1034号）《闵行区河道养护管理办法》和《闵行区河湖管护体制机制创新试点县（市）实施方案》等文件精神，浦锦街道城建中心（水务管理）开展城市管理项目，主要包括防汛管理、排水管理和河道管理养护等内容。

2025年浦锦街道城建中心（水务管理）城市管理项目包括防汛管理、排水管理和河道管理养护等内容。

（二）依据充分性

1.《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发（2011）1号）；

2.《上海市排水与污水处理条例》；

3.《关于进一步加强本市中小河道管理养护工作的实施办法》（市水务局、市财政局〔2008〕1034号）

4.《上海市水务局关于加快推进排水管道结构性缺陷整治工作的通知》（沪水务〔2024〕278号）

5.《闵行区河道养护管理办法》；

6.《闵行区河湖管护体制机制创新试点县（市）实施方案》。

（三）项目必要性和重要性。

必要性：本项目是关乎百姓的民生项目，对辖区居民的日常生活环境有着重要影响，也对整个浦锦街道的整体环境起着至关重要的影响。项目的目的也是为了辖区居民营造一个和谐、优美、整洁的社区环境，为提高浦锦街道的市容形象、改善民生、促进人居环境。通过本项目的实施，实现浦锦街道区域内镇、村级河道保洁管理正常化、专业化、规范化、管理化，使辖区成为“水清、岸绿、景美”的和谐人居环境，为当地提供良好的工作、生活环境。

重要性：有相关文件支持，各类社区教育能顺利开展。

（四）项目的可行性。

该项目符合闵行区水务局关于提高排水管道养护水平、保障排水设施完好、进一步提高排水设施养护管理水平、提高河道管理养护水平、保障河道设施完好，改善河道水环境面貌，全力推进河道养护作业改革市场化的相关精神要求。

在预算编制方面，浦锦街道城建中心（水务管理）根据历年执行情况和当年实际需求，确定预算项目，报党政办审核。党政办审核后，报街道审批。在组织管理方面，项目具有完善的组织，保障了项目的顺利推进，本项目可行性高。在制度措施方面，有相应的项目管理和财务管理制度，能保证项目规范开展。

# 二、项目绩效目标设定情况

（一）项目的总体目标

根据相关政策、标准的要求，加强对浦锦街道排水管道养护工作，提高排水设施养护管理水平，保障区域防汛安全和排水畅通，减少通沟泥对水体污染，提高周边居民的生活质量；使浦锦街道镇级河道环境达到《闵行区河道养护管理办法》以及《闵行区河道管理养护工作考核办法》的标准，切实做好辖区内河道环境整洁并能保持常态，实现河道干净、整洁，河道设施完好，为当地提供良好的工作、生活环境。同时积极探索河道长效管理机制，充分发挥区域内社会组织在河道管理中的作用，提高综合管理效率。

（二）年度目标

完成2025年所有项目计划开展内容，防汛管理完成率达到100%，排水管理完成率达到100%，河道管理养护完成率达到100%，通过项目实施提高排水设施养护管理水平，保障区域防汛安全和排水畅通，切实做好辖区内河道环境整洁并能保持常态，实现河道干净、整洁，河道设施完好，为当地提供良好的工作、生活环境。

（三）项目的具体目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 目标指来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛管理成本 | ≤258694元 | 根据预算资金 |
|  |  | 排水管理成本 | ≤1044383.82元 | 根据预算资金 |
|  |  | 河道管理养护成本 | ≤7544666.33元 | 根据预算资金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 河道保洁长度 | =68.99(公里) | 根据工作计划 |
|  |  | 防汛墙土地补偿数量 | 7个村 | 根据工作计划 |
|  |  | 汛期特种车辆租赁工作完成率 | =100.00(%) | 根据工作计划 |
|  |  | 新建泵闸养护数量 | 3座 | 根据工作计划 |
|  |  | 市政管道cctv检测数量 | 23325米 | 根据工作计划 |
|  |  | 水生态修复设施养护工作完成率 | =100.00(%) | 根据工作计划 |
|  |  | 江松路管道养护工作完成率 | =100.00(%) | 根据工作计划 |
|  |  | 水质净化设施养护工作完成率 | =100.00(%) | 根据工作计划 |
|  | 质量指标 | 河道管理考核达标率 | =100.00(%) | 根据工作要求 |
|  |  | 防汛工作考核达标率 | =100.00(%) | 根据工作要求 |
|  |  | 新建泵闸养护合格率 | =100.00(%) | 根据工作要求 |
|  |  | 市政管道cctv检测合格率 | =100.00(%) | 根据工作要求 |
|  |  | 管道和设施养护达标率 | =100.00(%) | 根据工作要求 |
|  | 时效指标 | 河道保洁频次 | =1.00(次/天) | 根据工作要求 |
|  |  | 防汛工作完成及时性 | 及时 | 根据工作要求 |
|  |  | 市政管道cctv检测及时性 | 及时 | 根据工作要求 |
|  |  | 管道和设施养护及时性 | 及时 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河道整体环境状况 | 提升 | 根据工作目标 |
|  |  | 排水管道通畅率 | ≥90.00(%) | 根据工作目标 |
|  | 生态效益指标 | 河道整体环境 | 改善 | 根据工作目标 |
|  |  | 减少雨污混接 | 降低 | 根据工作目标 |
|  | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全且执行有效 | 根据工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90.00% | 根据工作目标 |

# 三、项目投入情况

（一）项目总投入和构成情况

2025年项目预算申报金额为884.77万元，预算资金计划用于防汛管理、排水管理和河道管理养护等工作内容。

表1 预算明细表（单位：元）

| 项目内容 | 项目明细 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 防汛管理 | 2025年防汛特种车辆租赁 | 36,700.00 |
|  | 2025年防汛墙土地补偿费 | 221,994.00 |
| 排水管理 | 2024年市政管道cctv检测 | 746,400.00 |
|  | 2024年江松路管道养护项目（尾款） | 35,449.50 |
|  | 2025年江松路管道养护项目 | 94,500.00 |
|  | 2024年防坠盖板安装 | 168,034.32 |
| 河道管理养护 | 村级河道保洁市场化管理费用2024年（尾款） | 1,123,269.89 |
|  | 村级河道保洁市场化管理2025年 | 1,777,357.00 |
|  | 镇级河道保洁市场化管理费用2024年（尾款） | 1,151,516.94 |
|  | 镇级河道保洁市场化管理2025年 | 1,840,913.00 |
|  | 泵闸养护项目（2024年尾款） | 46,057.80 |
|  | 泵闸养护2025年 | 103,630.05 |
|  | 水生态修复设施养护项目（2024年尾款） | 244,569.50 |
|  | 水生态修复设施养护2025年 | 220,112.55 |
|  | 芦胜河水质净化设施养护项目（2024年尾款） | 72,567.00 |
|  | 芦胜河水质净化设施养护2025年 | 59,373.00 |
|  | 浦锦街道河道护栏修复服务（尾款） | 830,326.50 |
|  | 镇级河道水质断面检测项目（2024年尾款） | 20,263.00 |
|  | 镇级河道水质断面检测2025年 | 54,710.10 |
| 合计 |  | 8,847,744.15 |

（二）经常性项目执行情况

本项目为经常性项目，近年来执行率较高，2025年预算金额较往年预算减少的主要原因是幼托点运营项目预算减少。

表2 近三年预算执行情况（单位：元）

| 年份 | 年初预算 | 调整后预算 | 执行金额 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 16,786,880.57 | 16,974,397.01 | 16,974,397.01 | 100% |
| 2023年 | 13,215,181.91 | 13,329,184.12 | 13,329,184.12 | 100% |
| 2024年 | 9,207,497.07 | 11,029,964.77 | 9,363,906.27 | 84.90% |

（三）资金来源情况

1、资金来源

本项目资金来源为区级财政资金。

2、支付流程

在项目实施过程中，由项目单位通过采购方式确定子项目的第三方单位，与之签订相应合同，第三方公司根据合提供相应服务内容，项目单位根据对第三方公司服务情况进行考核评价，按照合同约定方式支付款项，项目单位根据合同约定支付时间内容申请预算资金拨付，经领导签字后，在合同约定的付款时间，将合同、资金申请表和发票等材料上报至财务部门，经分管领导和局主要领导审批后，由财务部门拨付至第三方公司账户。

具体的资金拨付流程如下图所示：

| 第三方服务单位 |  |
| --- | --- |
| 提交合同、发票等材料 审核后交领导签字，直接拨付至第三方公司 浦锦街道城建中心（水务管理） 提交资金申请表、合同和项目相关考核验收资料等 浦锦街道党政办 |  |

（四）成本管理情况

本项目的实施按相关文件标准要求执行，主要为根据合同内容支付金额或根据政策要求开展项目活动发放经费内容，不涉及成本管理情况。

# 四、项目计划活动

（一）项目活动内容

浦锦街道2025年城建中心（水务管理）城市管理项目的主要内容包括防汛管理、排水管理和河道管理养护等3个内容项目，各部分工作内容如下：

1.防汛管理

根据《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发（2011）1号），各级党委和政府要站在全局和战略高度，切实加强水利工作，及时研究解决水利改革发展中的突出问题。实行防汛抗旱、饮水安全保障、水资源管理、水库安全管理行政首长负责制。依据闵浦党政办抄(2023)268号文，项目单位开展防汛管理工作，主要包括2025年防汛特种车辆租赁和2025年防汛墙土地补偿费。

2.排水管理

根据《上海市排水与污水处理条例》等相关文件内容，项目单位开展排水管理工作，包括市政管道cctv检测、江松路管道养护项目和防坠盖板安装等工作内容，市政管道cctv检测工作内容为对23325米雨污水管道主管进行cctv检测，江松路管道养护项目内容为对2023年新移交的江松路管道进行养护，防坠盖板安装工作为2024年水务局考核任务。

3.河道管理养护

根据《关于进一步加强本市中小河道管理养护工作的实施办法》（市水务局、市财政局〔2008〕1034号）《闵行区河道养护管理办法》等文件，项目单位开展河道管理养护工作，工作内容包括村级河道保洁市场化管理、镇级河道保洁市场化管理、泵闸养护、水生态修复设施养护、芦胜河水质净化设施养护、浦锦街道河道护栏修复服务和镇级河道水质断面检测。

村级河道保洁市场化管理工作内容为对辖区内86条段村级河道进行养护及巡查，河道总长约38.73公里，水面积约33.32万平方米。主要包括河道巡查、水域保洁、陆域保洁、水质监测、河道绿化养护、护岸挡墙维修养护、附属设施维修养护、防汛通道维修养护、沿河捕鱼的劝导及地笼网、网簖的清理等；镇级河道保洁市场化管理工作内容为对辖区内恒星河等 20 条段镇级河道进行养护及巡查，河道总长约 30.26 公里，水面积约 77.62 万平方米。主要包括河道巡查、水域保洁、陆域保洁、水质监测、河道绿化养护、护岸挡墙维修养护、附属设施维修养护、防汛通道维修养护、沿河捕鱼的劝导及地笼网、网簖的清理等；泵闸养护工作内容为对丰收、勤俭和芦胜村的3个泵闸进行养护；水生态修复设施养护服务期限为2025年2月9日-2026年2月8日；芦胜河水质净化设施养护服务期限为2025年3月20日-2026年1月19日；浦锦街道河道护栏修复服务为支付2024年的项目尾款；镇级河道水质断面检测工作内容为提前掌握考核断面水质情况，确保水质考核达标。

（二）实施范围和对象

1.项目实施范围、对象

浦锦街道城建中心（水务管理）工作人员及辖区受益群体。

2.项目相关方

（1）项目预算审核与资金拨付单位：闵行区浦锦街道党政办，主要负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付和资金使用监管等职责。

（2）项目管理单位：浦锦街道城建中心（水务管理），主要负责项目总体管理。

（3）项目实施单位：浦锦街道城建中心（水务管理），负责项目的具体开展，包括与第三方签订服务合同，开展相关活动、发放补贴等。

（三）项目实施计划

| 序号 | 月份 | 计划项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年1-12月 | 根据市、区级相关要求开展相关工作内容，完成2025年所有项目计划开展内容，防汛管理完成率达到100%，排水管理完成率达到100%，河道管理养护完成率达到100%，通过项目实施提高排水设施养护管理水平，保障区域防汛安全和排水畅通，切实做好辖区内河道环境整洁并能保持常态，实现河道干净、整洁，河道设施完好，为当地提供良好的工作、生活环境。。 |

五、保证项目实施的制度、措施

（一）项目管理制度

《上海市排水与污水处理条例》《闵行区河道养护管理办法》《闵行区街道办事处、莘庄工业区履行教育职责督导考核指标》《闵行区河湖管护体制机制创新试点县（市）实施方案》。

（二）财务管理制度

项目实施部门为闵行区浦锦街道城建中心（水务管理），在财务管理方面，主要依据闵行区浦锦街道《财务管理制度》文件，规范资金支付审批流程，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险。

# 六、项目整改情况

无

# 七、风险因素分析

无

填报单位：浦锦街道城建中心（水务管理）                                    日期：2024年12月