B17动迁及土地管理项目描述

# 一、项目概况

主要列示项目背景、项目立项的充分性、必要性和可行性等方面，以便评价人员能够迅速了解项目基本情况，具体内容要求如下：

1、项目背景：为推进城市精细化管理，提升街道群众幸福指数和生活品质，保障动迁户的合法权益，设置经常性项目劳动力生活补贴，按年度发放；为配合农民相对集中居住项目拆房事宜，设置2021-2023年农民相对集中居住项目拆房服务项目施工监理费、2021-2023年农民相对集中居住项目房屋部分过墙线搬迁；确保动迁及土地管理工作的有序开展。最近两年来，上海市闵行区人民政府浦锦街道办事处为适应资源环境紧约束下的城市发展新常态，进一步促进街道集建区内外土地资源的合理利用和优化配置，统筹区域发展空间，遏制新增违法用地的产生，减少土地利用的负面效应，在上述背景下，为了对街道土地进行有效管理，防止乱搭乱建、偷倒渣土、建筑垃圾、存放物品等行为，提升街道城市面貌。于2024向街道办事处提了《关于启动143未开发地块新建围墙项目采购的请示》及《国有土地新建围墙项目采购的请示》，并于2024年6月通过浦锦街道党工委会议讨论通过后开始实施。2025年涉及项目进度款。

2、依据充分性：《浦锦街道土地开发利用和管理办法》闵浦办(2019)43号提到：“严格土地用途管制，严控建设占用基本农田、耕地，严格管理、保护、开发土地资源，制止非法占用土地，向耕地倾倒垃圾、渣土等废弃物的行为，促进土地节约集约利用。”闵浦党政办抄[2023]245号、闵浦党政办抄[2024]270号抄告单、闵浦党政办抄[2024]271号抄告单、闵浦党政办抄[2024]358号抄告单、闵浦党政办抄[2024]470号抄告单。

3、项目必要性和重要性：为有效化解农民相对集中居住项目在实施过程中会产生诸多不可预见的矛盾及争议和存在的法律风险，需通过聘请第三方专业律师团队配合提供法律支持、防范法律风险、规避法律漏洞，律师团队全过程参与项目动迁推进。根据动迁方案内容，街道相关动迁项目产生农业劳动力生活补贴，属于民生保障工作，若不设立会有信访矛盾隐患。通过巡查发现，浦锦街道内部分国有为出让地块及143未开发地块存在违法倾倒渣土、建筑垃圾、种植蔬菜等现象，为解决地块乱搭乱建、偷倒渣土、建筑垃圾、存放物品等问题，为保护土地资源免受侵害及进一步提升街道城市面貌，土地围墙新建显得极其重要。

4、项目的可行性：劳动力生活补贴按年度结算，申请预算为上一年的补贴，确系年度内支付完毕；农民相对集中居住项目律师费已实施，等待资金结算，能在年度内支付完毕；新建围墙项目前期进行了充分走访调研，不存在技术上的障碍，预算控制在合理范围内，项目建设完成后能有效解决相关地块乱搭乱建、偷倒渣土、建筑垃圾、存放物品等问题。

# 二、项目绩效目标设定情况

主要对项目目标值做出具体阐述，尤其注意绩效目标的科学性、合理性、量化度，具体内容要求如下：

1、项目的总体目标。为有效化解农民相对集中居住项目在实施过程中会产生诸多不可预见的矛盾及争议和存在的风险，维护动迁户的权益，按年度发放劳动力生活补贴，保障动迁及土地管理工作的顺利推进，预算在年度内执行完毕。

- 项目的具体目标：劳动力生活补贴最高限额不超过300元每人每月；发放人数大于等于200人；围墙项目修建验收量大于等于5幅地块；补贴发放合规；围墙项目验收合格；项目款项支付及时。

- 阶段性工作目标：劳动力生活补贴第一季度支付结算至2024年底的费用。农民相对集中居住项目律师专项服务费用第一季度完成支付；2021-2023年农民相对集中居住项目房屋部分过墙线搬迁及2021-2023年农民相对集中居住项目拆房服务项目施工监理费根据实施进度支付；国有土地新建围墙项目及143未开发地块新建围墙项目待审价完成后预计第二季度支付；143地块国金区域新建围墙建安费（3%尾款）待质保期满后第四季度支付；权属调查测绘服务及外业调查根据部门工作进度实际支付。

# 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：用表格详细列出预算明细（细化到三级科目，并配以数量和单价）和编制说明。

| 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 单价 | 数量 | 2025年预算数 （部门上报） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B17动迁及土地管理 | 土地管护（已执行） | 143地块国金区域新建围墙建安费（3%尾款） | 33,181.71 | 1 | 33,181.71 |
| B17动迁及土地管理 | 土地管护（已执行） | 国有土地新建围墙工程建安费 | 516,986.30 | 1 | 516,986.30 |
| B17动迁及土地管理 | 土地管护 | 国有土地新建围墙工程二类费 | 19,824.00 | 1 | 19,824.00 |
| B17动迁及土地管理 | 土地管护（已执行） | 143未开发地块新建围墙工程建安费 | 900,896.9 | 1 | 900,896.9 |
| B17动迁及土地管理 | 土地管护 | 143未开发地块新建围墙工程二类费 | 34,496.00 | 1 | 34,496.00 |
| B17动迁及土地管理 | 农民相对集中居住项目 | 2022年农民相对集中居住项目律师费 | 624,393.00 | 1 | 624,393.00 |
| B17动迁及土地管理 | 农民相对集中居住项目 | 2023年农民相对集中居住项目律师费 | 374,490.00 | 1 | 374,490.00 |
| B17动迁及土地管理 | 农民相对集中居住项目 | 2021-2023年农民相对集中居住项目房屋部分过墙线搬迁 | 310,182.40 | 1 | 310,182.40 |
| B17动迁及土地管理 | 农民相对集中居住项目 | 2021-2023年农民相对集中居住项目拆房服务项目施工监理费 | 119,200.00 | 1 | 119,200.00 |
| B17动迁及土地管理 | 劳动力生活补贴 | 劳动力生活补贴 | 738,000.00 | 1 | 738,000.00 |
| B17动迁及土地管理 | 测绘服务 | 调查测绘服务 | 80,000.00 | 1 | 80,000.00 |
| B17动迁及土地管理 | 减量化项目 | 外业调查费 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 |
| 合计 |  |  | 3801650.31 |  | 3801650.31 |

- 经常性项目执行情况：需列出近3年的预算安排和实际执行情况；详细说明下年度预算计划与上年度实际执行数产生差异变化的原因（如数量变化、标准变化、内容变化等）。

| 项目 | 2024年 |  | 2023年 |  | 2022年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算金额 | 实际执行 | 预算金额 | 实际执行 | 预算金额 | 实际执行 |
| 143地块国金区域新建围墙建安费 | 305637.93 | 305637.93 | 792394.63 | 792394.63 | - | - |
| 劳动力生活补贴 | 954000 | 954000 | 1821000 | 1821000 | - | - |
| 调查测绘服务 | - | - | 100000 | 96822 | 9078 | 9078 |
| 国有土地新建围墙工程建安费 | 506435.5 | 506435.5 | - | - | - | - |
| 国有土地新建围墙工程二类费 | 15827 | 15827 | - | - | - | - |
| 143未开发地块新建围墙工程建安费 | 882502.2 | 882502.2 | - | - | - | - |
| 143未开发地块新建围墙工程二类费 | 27400 | 27400 | - | - | - | - |
| 外业调查费 | 66270 | 66270 | - | - | - | - |
| 合计 | 2768072.63 | 2768072.63 | 2713394.63 | 2710216.63 | 9078 | 9078 |

3、资金来源情况：本级财政安排

4、成本管理情况：文件法

5、设备配置标准情况：无

# 四、项目计划活动

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下：

1、项目活动内容：完成143未开发地块新建围墙工程建设，完成国有土地新建围墙工程建设，完成劳动力生活补贴支付，完成农民相对集中居住项目律师费支付；完成2021-2023年农民相对集中居住项目房屋部分过墙线搬迁及拆房施工监理阶段性工作，完成减量化外业调查费支付，根据部门工作需要完成调查测绘服务。

2、实施范围和对象：动迁项目中满足动迁方案条件的农业劳动力动迁人员及项目服务第三方。

3、项目实施计划：根据部门工作计划有序实施。

# 五、保证项目实施的制度、措施

在财务管理制度方面，依据《闵行区浦锦街道预算管理办法》、《浦锦街道财务管理制度》、《浦锦街道办事处内部控制规范手册》制度。动迁方案明确劳动力补贴支付对象及要求；新建围墙项目管理请施工监理进行全程监管。根据部门工作需要通过第三方开展权属调查测绘服务。

# 六、项目整改情况（未评价项目可不填）

无

# 七、风险因素分析

无

填报单位：浦锦街道办事处社区管理办公室（规划资源）

日期：2024年12月20日