2025年度专职消防队项目描述

# 一、项目概况

1、项目背景：

根据沪闵消委办[2024]23号 关于印发《闵行区街镇专职队建设导则（修订版）》的通知、沪闵消委[2024]10号 闵行区消防安全委员会关于印发《2024年消防为民办实事项目实施方案》的通知，浦锦街道城市运行管理中心提交的《关于增加2024年浦锦街道专职消防队建设项目预算及启动采购的请示》，申请预算用于在浦瑞路2269号南侧完成一个专职消防队所需的硬件设施建设，包括场地建设、装修及设施采购。

在上述背景下，上海市闵行区浦锦街道城市运行管理中心（以下简称“城运中心”）拟在2025年实施专职消防队项目。

2、依据充分性：

沪闵消委办[2024]23号 关于印发《闵行区街镇专职队建设导则（修订版）》的通知

沪闵消委[2024]10号 闵行区消防安全委员会关于印发《2024年消防为民办实事项目实施方案》的通知

闵浦党政办抄〔2024〕480号 闵行区浦锦街道党政办公室抄告单

3、项目必要性和重要性：

根据《沪闵消委[2024]10号闵行区消防安全委员会关于印发〈2024年消防为民办实事项目实施方案〉的通知》，闵行区内各街镇应根据《闵行区社区微型消防站建设导则（修订版）》（附件1）建设标准，确保在2025年10月底前完成全区“建设39个社区微型消防站（包括2023年已开建符合《闵行区社区微型消防站建设导则（修订版）》标准的政府专职队和一级微型消防站。）”任务目标，织密基层消防安全防控网格，强化日常消防安全巡查巡防力量，缩短灭火和应急救援响应时间，充分发挥初期火灾救早、灭小作用，切实提升住宅小区抗御火灾的综合能力，进一步推动完善本区基层消防安全综合治理运作机制，保护人民群众生命和财产安全。其中，“附件3闵行区社区微型消防站建设名单”中提到，浦锦街道负责建设浦锦街道社区微型消防站、专职消防队（浦瑞路2269号南侧）两个队站。浦锦街道已于2023年度完成“浦锦街道社区微型消防站（陈行公路4020号）”的建设，现需完成“专职消防队”建设。

4、项目的可行性：

项目计划：

①场地建设及装修：城运中心作为采购单位，按《浦锦街道政府采购操作细则（2024年版）》工程类采购的流程执行。

②设施采购：城运中心作为采购单位，按《浦锦街道政府采购操作细则（2024年版）》集中采购项目、分散采购项目的流程执行。对在北部和南部地区设立的2所非营利性托育机构进行补贴。

项目的建设与采购环节按照《浦锦街道政府采购操作细则（2024年版）》进行管理。按照《财务管理制度》、《财务报销制度》、《合同管理制度》等制度来进行财务管理。

（1）财政拨款单位：上海市闵行区财政局

（2）项目主管单位：上海市闵行区浦锦街道办事处

（3）项目实施部门：上海市闵行区浦锦街道城市运行管理中心

（4）项目利益相关者：本街道居民

# 二、项目绩效目标设定情况

1、项目的总体目标：在2025年10月31日前完成浦瑞路2269号南侧专职消防队所需的硬件设施建设。

2、项目的具体目标：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专职消防队办公场所建设量 | =1个 |
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100(%) |
|  | 时效指标 | 建设完成及时率 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建设专职消防队办公场所 | 满足区要求 |
|  | 可持续影响指标 | 提供消防专职队日常工作需要 | 满足区要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合专职消防队办公场所要求 | 满足区要求 |

# 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 说明 | 单价 | 数量 | 计价单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地建设及装修 | 户外场地与集装箱基础 | 拆除清淤降水平整，户外混凝土地坪、围墙、集装箱基础、化粪池、给排水、防雷接地、供电管线 | 694.35 | 1,790 | ㎡ | 1,242,890.37 |
| 2 |  | 室内装修及安装 | 含装修，消防应急、消防指示牌，灯具、卫生洁具、淋浴房，热水器 | 694.35 | 618 | ㎡ | 429,109.63 |
| 3 |  | 弱电 | 监控、弱电，无线网络、警铃及警示灯、大门闸机 | 65.49 | 1,411 | ㎡ | 92,412.00 |
| 4 |  | 工程设计费 | 建设部计价格【2002】10号，1764412*4.5%=79398.54 | 79,398.54 | 1 | 次 | 79,398.54 |
| 5 |  | 招标代理费 | 《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号） | 18,220.00 | 1 | 次 | 18,220.00 |
| 6 |  | 项目监理费(施工监理) | 发改价格【2007】670号 | 32,174.17 | 1 | 次 | 32,174.17 |
| 7 |  | 项目监理费(投资监理) | 沪建计联[2005]834号 沪价费[2005]056号 | 26,051.43 | 1 | 次 | 26,051.43 |
| 8 | 设施采购 | 集装箱主体及防水 | 总面积618M2（510平是房屋，108平是车库） | 18,000.00 | 22 | 个 | 396,000.00 |
| 9 |  | 招标代理费 | 《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号） | 8,608.00 | 1 | 次 | 8,608.00 |
| 10 |  | 项目审价 | 沪建计联[2005]834号 沪价费[2005]056号 | 2,066.00 | 1 | 次 | 2,066.00 |
| 11 |  | 空调采购1 | 壁挂机（单价：5000） | 5,000.00 | 9 | 台 | 45,000.00 |
| 12 |  | 空调采购2 | 柜机（单价：5898） | 5,898.00 | 5 | 台 | 29,490.00 |
| 13 |  | 电器 | 电视机 | 6,000.00 | 1 | 台 | 6,000.00 |
| 14 |  | 电器 | 洗衣机 | 1,200.00 | 4 | 台 | 4,800.00 |
| 15 |  | 电器 | 开水器 | 600.00 | 1 | 台 | 600.00 |
| 16 |  | 厨房设备 | 四门高身雪柜 | 3,700.00 | 1 | 台 | 3,700.00 |
| 17 |  | 厨房设备 | 四层平板货架 | 400.00 | 1 | 台 | 400.00 |
| 18 |  | 厨房设备 | 双层工作台 | 330.00 | 1 | 台 | 330.00 |
| 19 |  | 厨房设备 | 挂墙双层板 | 880.00 | 1 | 台 | 880.00 |
| 20 |  | 厨房设备 | 三星盆台 | 600.00 | 1 | 台 | 600.00 |
| 21 |  | 厨房设备 | 单门消毒柜 | 800.00 | 1 | 台 | 800.00 |
| 22 |  | 厨房设备 | 电磁单门蒸饭车 | 3,800.00 | 1 | 台 | 3,800.00 |
| 23 |  | 厨房设备 | 电磁单头矮仔炉 | 2,000.00 | 1 | 台 | 2,000.00 |
| 24 |  | 厨房设备 | 电磁双头单尾炒炉 | 6,800.00 | 1 | 台 | 6,800.00 |
| 25 |  | 厨房设备 | 炉拼台 | 380.00 | 2 | 台 | 760.00 |
| 26 |  | 厨房设备 | 油网烟罩 | 1,200.00 | 5 | ㎡ | 6,312.00 |
| 27 |  | 厨房设备 | 单通工作柜 | 950.00 | 1 | 台 | 950.00 |
| 28 |  | 厨房设备 | 灭蝇灯 | 120.00 | 2 | 台 | 240.00 |
| 29 |  | 厨房设备 | 四格保温售卖柜 | 3,600.00 | 1 | 台 | 3,600.00 |
| 30 |  | 厨房设备 | 柜式风机 | 4,800.00 | 1 | 台 | 4,800.00 |
| 31 |  | 厨房设备 | 高效油烟净化器 | 5,600.00 | 1 | 台 | 5,600.00 |
| 32 |  | 厨房设备 | 排烟管 | 135.00 | 60 | ㎡ | 8,100.00 |
| 33 |  | 厨房设备 | 风机电控箱 | 1,200.00 | 1 | 套 | 1,200.00 |
| 34 |  | 厨房设备 | ZT阻尼弹簧减震垫 | 80.00 | 4 | 个 | 320.00 |
| 35 |  | 厨房设备 | 接油盘 | 120.00 | 1 | 个 | 120.00 |
| 36 |  | 家具 | 会议桌 | 500.00 | 10 | 个 | 5,000.00 |
| 37 |  | 家具 | 会议椅 | 225.00 | 20 | 个 | 4,500.00 |
| 38 |  | 家具 | 讲台 | 500.00 | 1 | 个 | 500.00 |
| 39 |  | 家具 | 单人床 | 1,200.00 | 18 | 个 | 21,600.00 |
| 40 |  | 家具 | 储藏柜 | 1,100.00 | 18 | 个 | 19,800.00 |
| 41 |  | 家具 | 餐桌 | 400.00 | 5 | 个 | 2,000.00 |
| 42 |  | 家具 | 定制长条桌 | 730.00 | 1 | 个 | 730.00 |
| 43 |  | 家具 | 圆凳 | 78.00 | 25 | 个 | 1,950.00 |
| 44 |  | 家具 | 碗柜 | 1,800.00 | 1 | 个 | 1,800.00 |
| 45 |  | 家具 | 茶水柜 | 600.00 | 2 | 个 | 1,200.00 |
| 46 |  | 家具 | 恒温不锈钢菜台 | 900.00 | 1 | 个 | 900.00 |
| 47 |  | 家具 | 更衣柜 | 3,200.00 | 2 | 个 | 6,400.00 |
| 48 |  | 家具 | 条形凳子 | 400.00 | 2 | 个 | 800.00 |
| 49 |  | 家具 | 双人办公桌 | 600.00 | 2 | 个 | 1,200.00 |
| 50 |  | 家具 | 办公椅 | 249.00 | 4 | 个 | 996.00 |
| 51 |  | 家具 | 单人床 | 1,200.00 | 1 | 个 | 1,200.00 |
| 52 |  | 家具 | 中型货架 | 600.00 | 6 | 个 | 3,600.00 |
| 53 |  | 家具 | 办公桌 | 1,600.00 | 2 | 个 | 3,200.00 |
| 54 |  | 家具 | 资料柜 | 3,600.00 | 1 | 个 | 3,600.00 |
| 55 |  | 家具 | 主管椅 | 370.00 | 2 | 个 | 740.00 |
| 56 |  | 家具 | 会客椅 | 249.00 | 4 | 个 | 996.00 |
| 57 |  | 家具 | 沙发（3+2+茶几） | 4,500.00 | 1 | 个 | 4,500.00 |
| 58 |  | 家具 | 双人办公桌 | 600.00 | 18 | 个 | 10,800.00 |
| 59 |  | 家具 | 办公椅 | 249.00 | 12 | 个 | 2,988.00 |
| 60 |  | 家具 | 高柜 | 1,100.00 | 10 | 个 | 11,000.00 |
| 61 |  | 家具 | 单杠 | 350.00 | 2 | 个 | 700.00 |
| 62 |  | 家具 | 双杠 | 600.00 | 2 | 个 | 1,200.00 |
| 63 |  | 家具 | 云梯 | 1,250.00 | 1 | 个 | 1,250.00 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 2,579,282.14 |

2、经常性项目执行情况：

本项目为非经常性项目，不适用。

3、资金来源情况：上级财政拨款。

4、成本管理情况：城运中心询价后，由上海戴勋工程咨询有限公司进行预算审核。

# 四、项目计划活动

1、项目活动内容：

在浦瑞路2269号南侧完成一个专职消防队所需的硬件设施建设，包括场地建设、装修及设施采购。

2、实施范围和对象：

上级消防部门：本项目实施后，整体接入119消防系统，项目涉及的人员及消防资源的指挥及调动由上级消防部门直接管理。因此，上级消防部门是本项目的直接服务对象。

本街道居民：本项目的实施旨在织密基层消防安全防控网格，强化日常消防安全巡查巡防力量，缩短灭火和应急救援响应时间，充分发挥初期火灾救早、灭小作用，切实提升住宅小区抗御火灾的综合能力，进一步推动完善本区基层消防安全综合治理运作机制，保护人民群众生命和财产安全。因此，本街道居民为项目的服务对象及直接受益者。

3、项目实施计划：

①场地建设及装修：城运中心作为采购单位，按《浦锦街道政府采购操作细则（2024年版）》工程类采购的流程执行。

②设施采购：城运中心作为采购单位，按《浦锦街道政府采购操作细则（2024年版）》集中采购项目、分散采购项目的流程执行。

# 五、保证项目实施的制度、措施

项目的建设与采购环节按照《浦锦街道政府采购操作细则（2024年版）》进行管理。按照《财务管理制度》、《财务报销制度》、《合同管理制度》等制度来进行财务管理。

填报单位：浦锦街道城市运行管理中心

日期：2024年12月23日