沪闵路西侧（向阳西路-鑫都路）绿地

改造实施方案（征求意见稿）

- 根据闵行区绿容局绿化市容“十五五”规划，以提升城市景观品质为契机，坚持“生态优先、宜居为重”的现代城市园林发展理念，加大生态建设和保护力度，加快推进口袋公园建设，全面提高城市整体绿化管理水平,大力推进城市园林绿化建设，改善城市生态环境和人居环境，对沪闵路西侧（向阳西路-鑫都路）绿地进行改建，具体实施内容如下：

- 项目概况

- 绿地位于颛桥镇沪闵公路西侧,向阳路南侧，鑫都路北侧，地块西侧为现状建筑围墙；绿地为南北狭长形，南北长约300米，东西宽度4.5-33米,总面积约5048平方米；

- 项目现状

绿地现状以草坪为主，西侧围墙边植被茂密，栽植有玉兰、香樟、水杉等；绿地东侧靠近沪闵公路是少量地被加大面积草坪，其中有一条宽度约1米的透水砖人行步道；地块内部存在较多电线杆，因沪闵公路人行道有大胸径香樟，故影响人行通行；绿地内配套功能缺失，难以有效服务周边居民。

- 项目建设内容

建设内容为绿化优化提升、翻新园路及广场铺装、增设活动休憩设施、打造部分景观小品及实施相关配套工程。

- 项目资金总额

项目总投资金额为272.98万元，其中建安费为217.20万元，二类费用为42.78万元，预备费用为13万元。（最终以项目审价为准）

- 项目工期

项目工期为60天，具体开工时间以园林绿化工程开工备案为准。